

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 декабря 2013 года № 834р-П

г. Петрозаводск

Внести в распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 октября 2013 года № 699р-П следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) План мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению  Правительства Республики Карелия  от 16 декабря 2013 года № 834р-П |
| План мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Раздел I. График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,  расположенных на территории Республики Карелия |

(кв. м)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок переселения | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – «аварийный жилищный фонд») | 127666,86 | X | X | X | X | X |
| В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 12724,08 | X | X | X | X | X |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: | 6524,67 | X | X | X | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 6524,67 | X | X | X | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 108418,11 | 0 | 33199,74 | 33970,54 | 33584,66 | 7663,17 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года* |  |  |  |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года* |  |  |  |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года* |  |  |  |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года* |  |  |  |  |  |  |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы, в том числе: | 108418,11 |  | 33199,74 | 33970,54 | 33584,66 | 7663,17 |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года* |  |  |  |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года* | 33199,74 |  | 33199,74 |  |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года* | 33970,54 |  |  | 33970,54 |  |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года* | 33584,66 |  |  |  | 33584,66 |  |
| *площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года* | 7663,17 |  |  |  |  | 7663,17 |

|  |
| --- |
| Раздел II. График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,  расположенных на территории Республики Карелия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования, рублей | | | | Примечания |
| государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по субъекту | 108418,11 | 1873298933,60 | 1416212562,36 | 221976237,82 |  | 832283843,38 |
|  | Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее – «программы») 2013 года |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 33199,74 | 573640622,20 | 77761860,19 | 19145413,05 |  | 659599687,67 |
|  | Итого по этапу 2014 года | 33199,74 | 573640622,20 | 77761860,19 | 19145413,05 |  | 659599687,67\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 33970,54 | 586959087,40 | 547853977,22 | 53532464,77 |  | 172684155,71 |
|  | Итого по этапу 2015 года | 33970,54 | 586959087,40 | 547853977,22 | 53532464,77 |  | 172684155,71\*\* |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 33584,66 | 580291406,89 | 630820506,01 | 134457490,00 |  |  |
|  | Итого по этапу 2016 года | 33584,66 | 580291406,89 | 630820506,01 | 134457490,00 |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год | 7663,17 | 132407817,11 | 159776218,94 | 14840870,00 |  |  |
|  | Итого по этапу 2017 года | 7663,17 | 132407817,11 | 159776218,94 | 14840870,00 |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |
| \* На этап 2014 года на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Карелия предусмотрен лимит средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в размере 573,64 млн. рублей. При этом на указанные цели в бюджете Республики Карелия предусмотрено 77,76 млн. рублей, а в бюджетах муниципальных образований в Республике Карелия – 19,15 млн. рублей. Для выполнения этапа 2014 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республике Карелия требуется дополнительно 659,60 млн. рублей. Источник поступления указанных средств не определен. | | | | | | | |
| \*\*На этап 2015 года на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Карелия предусмотрен лимит средств Фонда в размере 586,96 млн. рублей. При этом на указанные цели в бюджете Республики Карелия предусмотрено 547,85 млн. рублей, а в бюджетах муниципальных образований в Республике Карелия – 53,53 млн. рублей. Для выполнения этапа 2015 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республике Карелия требуется дополнительно 172,68 млн. рублей. Источник поступления указанных средств не определен. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Раздел III. План организационных мероприятий на территории Республики Карелия в связи с переселением граждан  из аварийного жилищного фонда |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Мероприятия, выполняемые на уровне Республики Карелия** | | | | |
| 1. | Подготовка и представление для утверждения в Правительство Республики Карелия проекта региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Карелия в 2014-2017 годах» | первое полугодие 2014 года | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Подготовка проекта закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части софинансирования из бюджета Республики Карелия переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2013 года | Министерство финансов Республики Карелия |  |
| 3. | Подготовка проекта закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части софинансирования из бюджета Республики Карелия переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2014 года | Министерство финансов Республики Карелия |  |
| 4. | Направление заявок в Фонд на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |
| 5. | Перечисление средств Фонда и средств долевого финансирования Республики Карелия на счета муниципальных образований в Республике Карелия | в течение 30 дней со дня получения средств Фонда | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |
| 6. | Организация мониторинга реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | в течение срока реализации программы и до полного выполнения всех мероприятий, указанных в ней | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |
| 7. | Организация мониторинга и контроля за реализацией настоящего плана мероприятий | 2014-2017 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |
| **Мероприятия, выполняемые на уровне муниципальных образований в Республике Карелия** | | | | |
| 8. | Подготовка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2013-2014 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 9. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов о бюджетах муниципальных образований на 2014 год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2013 года | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 10. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов о бюджетах муниципальных образований на 2015 год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2014 года | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 11. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов о бюджетах муниципальных образований на 2016 год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2015 года | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 12. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов о бюджетах муниципальных образований на 2017 год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | IV квартал 2016 года | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Выкуп жилых помещений у собственников | в течение одного года со дня принятия правлением Фонда решения о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 14. | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | в течение 3 месяцев после оформления построенных, приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, но не позднее сроков, указанных в региональной адресной программе | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 15. | Снос расселяемого аварийного жилищного фонда | до 31 декабря  2017 года | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |
| 16. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению | до сноса или принятия решения о сроках проведения реконструкции аварийных жилых домов | органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (по согласованию) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_