

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2015 года № 439р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации распоряжения Правительства Республики Карелия от 11 июня 2015 года № 381р-П:

1. Утвердить прилагаемый план по обеспечению доступа органов исполнительной власти Республики Карелия, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия (региональных администраторов начислений) к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана подведомственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, определившим способ информационного взаимодействия муниципальных админист-раторов начислений с оператором Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах через главного администратора начислений, разработать и утвердить планы по обеспечению доступа органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (муниципальных администраторов начислений) к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

4. Министерству финансов Республики Карелия обеспечить контроль за выполнением Плана.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия  от 7 июля 2015 года № 439р-П |

План

по обеспечению доступа органов исполнительной власти Республики Карелия, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия (региональных администраторов начислений) к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Контроль-ный срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональным администраторам начислений, не зарегистрирован-ным в Государственной информа-ционной системе о государствен-ных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) либо зарегист-рированным до 1 июня 2015 года, обеспечить регистрацию (пере-регистрацию) в качестве адми-нистраторов начислений, осущест-вляющих взаимодействие с оператором ГИС ГМП через главного администратора начислений | органы исполнительной власти Республики Карелия | 13 июля 2015 г. |
| государственные казенные учреждения Республики Карелия | 13 июля 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 23 июля 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 23 июля 2015 г. |
| 2. | Администраторам начислений, зарегистрированным в ГИС ГМП в качестве администраторов начислений, осуществляющих взаимодействие через главного администратора начислений, обеспечить подключение к авто-матизированной информационной системе «Доверие» (далее – АИС «Доверие»), заключить с главным администратором начислений договор на оказание услуг информационного сервиса по взаимодействию с ГИС ГМП | органы исполнительной власти Республики Карелия | 31 июля 2015 г. |
| государственные казенные учреждения Республики Карелия | 31 июля 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 10 августа 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 10 августа 2015 г. |
| 3. | Представителям администраторов начислений, зарегистрированных в АИС «Доверие», получить мето- дическое руководство поль- зователя, направить главному | органы исполнительной власти Республики Карелия | 3 августа 2015 г. |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | администратору начислений информацию о необходимости проведения обучения пользова-теля АИС «Доверие» либо об отсутствии данной потребности | государственные казенные учреждения Республики Карелия | 3 августа 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 12 августа 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 12 августа 2015 г. |
| 4. | Администраторам начислений, зарегистрированным в АИС «Доверие», обеспечить ввод дан-ных о плательщиках начислений; о счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия и в кредит-ных организациях, используемых для получения платежей по начислениям | органы исполнительной власти Республики Карелия | 10 августа 2015 г. |
| государственные казенные учреждения Республики Карелия | 10 августа 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 20 августа 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 20 августа 2015 г. |
| 5. | Администраторам начислений, зарегистрированным в АИС «Доверие», обеспечить выгрузку данных о производимых начислениях в ГИС ГМП | органы исполнительной власти Республики Карелия | 21 августа 2015 г. |
| государственные казенные учреждения Республики Карелия | 21 августа 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 31 августа 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 31 августа 2015 г. |
| 6. | Администраторам начислений, осуществляющим выгрузку дан-ных о производимых начислениях в ГИС ГМП, обеспечить предо-ставление плательщикам первич-ных платежных документов, содержащих уникальный иденти-фикационный код начисления (УИН) | органы исполнительной власти Республики Карелия | 10 сентября 2015 г. |
| государственные казенные учреждения Республики Карелия | 10 сентября 2015 г. |
| государственные бюджетные учреждения Республики Карелия | 21 сентября 2015 г. |
| государственные автономные учреждения Республики Карелия | 21 сентября 2015 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_