

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2015 года № 419-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменения в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 15 июля 2014 года № 227-П**

 Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в государственную программу Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия
от 15 июля 2014 года № 227-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 7, ст. 1301), изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

Правительства Республики Карелия

от 15 июля 2014 года № 227-П

Государственная программа Республики Карелия
«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы

Паспорт

государственной программы Республики Карелия

«Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительгосударственной программы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| Соисполнители государственной программы | отсутствуют |
| Участники государственной программы | Министерство экономического развития Республики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |
| Подпрограммы государственной программы | подпрограмм не предусмотрено |
| Цель государственной программы | внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления), обеспечение высокого уровня качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна» |
| Задачи государственной программы | 1) развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;2) реализация Схемы размещения многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (далее – МФЦ);3) обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления;4) формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе существующих в Республике Карелия ведомственных геоинфор-мационных систем с использованием сервисов интерактивной картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;5) обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по номеру «112» |
| Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы | 1) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов;2) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, процентов;3) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе меж-ведомственного электронного взаимодействия, процентов;4) доля государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, переведенных в электронный вид с актуализированными процессами предоставления, от общего количества государственных и муниципальных услуг, содержащихся в сводных перечнях первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р (далее – сводные перечни государственных и муниципальных услуг), процентов;5) доля государственных и муниципальных услуг, информация о порядке получения которых доступна на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, процентов;6) доля граждан, проживающих в Республике Карелия, получивших универсальную электронную карту, процентов;7) количество окон обслуживания МФЦ, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 (далее – Правила организации деятельности многофункциональных центров), единиц;8) доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия от общего объема межведомственного документо-оборота, процентов;9) количество информационных материалов (документов), размещенных на Официальном интернет-портале Республики Карелия, единиц;10) количество разработанных организационно- технических, стратегических документов, единиц;11) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, использующих коммуникационную платформу сетевого справочного телефонного узла, процентов;12) доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, оперирующих пространственными данными, от общего количества органов исполнительной власти Республики Карелия, процентов;13) доля муниципальных образований в Республике Карелия, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полном объеме, от общего количества муниципальных образований в Республике Карелия, процентов |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются  |
| Объем финансового обеспечения государственной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
| 2014  | 99306,77  | 99306,77  | 0,00 |
| 2015  | 139772,50 | 100516,80 | 39255,70 |
| 2016  | 73916,10 | 73916,10 | 0,00 |
| 2017  | 63212,30 | 63212,30 | 0,00 |
| 2018  | 63212,30 | 63212,30 | 0,00 |
| 2019  | 63212,30 | 63212,30 | 0,00 |
| 2020  | 63212,30 | 63212,30 | 0,00 |
| Итого | 565844,57 | 526588,87 | 39255,70 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты государственной программы | 1) рост доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70 процентов;2) рост доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 процентов;3) рост доли органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, до 100 процентов |

Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития Республики Карелия.

Основные цели и задачи государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа) определены в следующих основных документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государст-венного управления»;

государственная программа Российской Федерации «Информа-ционное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 313;

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС;

Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, одобренная распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 2012 года № 658р-П.

Государственная политика в сфере региональной информатизации призвана обеспечить эффективность и согласованность действий федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления по обеспечению социально-экономического развития Республики Карелия и эффективности государственного управления и местного самоуправления в Республике Карелия на основе использования современных информационных технологий.

Деятельность органов исполнительной власти Республики Карелия направлена на повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Республики Карелия, на стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях общественной жизни в Республике Карелия, а также на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов власти и их участия в процессе общественной экспертизы проектов решений в сфере региональной информатизации и эффективности их реализации. Будут продолжены работы по созданию условий для развития телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения, органов власти, организаций в доступе к информационным ресурсам, в информационном взаимодействии, по обеспечению информационной безопасности региональных и муниципальных информационных систем и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Карелия.

Продолжится развитие инфраструктуры электронного правительства, будет обеспечен новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов государственной власти Республики Карелия.

Цель и задачи государственной программы соответствуют одному из приоритетов государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» – формированию современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению высокого уровня ее доступности, предоставлению на ее основе качественных услуг.

Целью государственной программы является внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, обеспечение высокого уровня качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна».

Для достижения цели в государственной программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках отдельных мероприятий:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

реализация Схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;

обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления;

формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе существующих в Республике Карелия ведомственных геоинформационных систем с использованием сервисов интерактивной картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по номеру «112».

Основными тенденциями развития информационно-коммуникационного сектора в прогнозируемом периоде будут:

интеграция в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия всех органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

усовершенствование системы межведомственного обмена информацией при предоставлении государственных и муниципальных услуг, значительное сокращение времени, требуемого для  подготовки и обработки данных;

повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение возможности получения  государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна»;

организация обмена  электронными образами документов между  органами исполнительной власти Республики Карелия, сокращение объема бумажного документооборота, сокращение расходов на оплату почтовых услуг.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении 3 к государственной программе.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия приведено в приложении 4 к государственной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведены в приложении 5 к государственной программе.

Приложение 1 к государственной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица изме-рения | Значения показателей | Отноше-ние значения показателя последнего года реали-зации прог-раммы к отчетному |
| 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы** |
| 1.0.0.0.1. | Цель. Внедрение новых информационных техно-логий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного само-управления муниципаль-ных образований в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления), | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процен-тов | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 7,00 |
| 1.0.0.0.2. | обеспечение высокого уровня качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна» | доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процен-тов | 14 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.0.0.0.3. |  | доля органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправ-ления, государствен-ных (муниципаль-ных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполни-тельной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления, постоянно работаю-щих в региональной системе межведом-ственного электрон-ного взаимодействия | процен-тов | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 79,6 | 92,1 | 97,7 | 100 | 2,12 |
| 1.0.0.1.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | доля государствен-ных и муниципаль-ных услуг в Респуб-лике Карелия, пере-веденных в элект-ронный вид с актуа-лизированными про-цессами предостав-ления, от общего количества государ-ственных и муници-пальных услуг, со-держащихся в свод-ных перечнях госу- | процен-тов | 64 | 79 | 79 | 79 | 85 | 90 | 100 | 100 | 1,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | дарственных и муни-ципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.0.1.2. |  | доля государствен-ных и муниципаль-ных услуг, информа-ция о порядке полу-чения которых доступна на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия | процен-тов | 70 | 90 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,43 |
| 1.0.0.1.3. |  | доля граждан, проживающих в Республике Карелия, получивших универсальную электронную карту  | процен-тов | 0 | 0,1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.0.0.2.1. | Задача 2. Реализация Схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия  | количество окон обслуживания МФЦ, которые соответст-вуют требованиям Правил организации деятельности много-функциональных центров  | единиц | 18 | 72 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 11,28 |
| 1.0.0.3.1. | Задача 3. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления | доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия от общего объема межведомст-венного документо- | процен-тов | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | оборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.0.3.2. |  | количество инфор-мационных матери-алов (документов), размещенных на Официальном интернет-портале Республики Карелия | единиц | 360000 | 390000 | 420000 | 450000 | 480000 | 510000 | 540000 | 570000 | 1,58 |
| 1.0.0.3.3. |  | количество разработанных организационно- технических, стратегических документов | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.0.0.3.4. |  | доля органов исполнительной власти Республики Карелия, использующих коммуникационную платформу сетевого справочного телефонного узла | процен-тов | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.0.0.4.1. | Задача 4. Формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе сущест-вующих в Республике Карелия ведомственных геоинформационных систем с использованием сервисов интерактивной картографии в информа-ционно-телекоммуника- | доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществ-ляющих формиро-вание и сопровож-дение информаци-онных ресурсов и систем, опериру-ющих пространст-венными данными,  | процен-тов | 0 | 0 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 31,8 | 40,9 | 45,5 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ционной сети «Интернет» | от общего количе-ства органов исполнительной власти Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.0.5.1. | Задача 5. Обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по номеру «112» | доля муниципальных образований в Республике Карелия, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полном объеме, от общего количества муниципальных образований в Республике Карелия | процен-тов | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | X |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 2 к государственной программе

|  |
| --- |
| **Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), долгосрочных целевых программах, подпрограммах государственной программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной, региональной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государствен-ной программы (подпрограм-мы) – № показателя |
| начала реализа-ции | окон-чания реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы** |
| 1.0.0.0. | Цель. Внедрение новых информационных технологий в работу органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления), обеспечение высокого уровня качества и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и по принципу «одного окна» |
| 1.1.0.0. | Задача 1. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1.0. | Основное мероприятие. Внедрение системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе развитие и обеспечение функционирования региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия в Республике Карелия) | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2020 | количество органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (организаций) в Республике Карелия, подведомственных органам исполнитель-ной власти, органам местного самоуправ-ления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, – 480  | неисполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-низации предостав-ления государствен-ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), непредоставление заявителю возмож-ности подачи заявления и (или) получения услуги в электронной форме, запросы и ответы направляются в бумажном виде, нарушаются сроки предоставления запрашиваемых сведений и сроки предоставления государственных (муниципальных) услуг | 1.0.0.1.1, 1.0.0.1.2 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие. Модернизация информационных систем для интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации, актуализации процессов межведомственного  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных  | 2014 | 2020 | количество модернизи-рованных информа-ционных систем – 3;количество государст-венных и муниципаль-ных услуг, переведен-ных в электронную форму с актуализиро- | неисполнение Федерального закона, непредоставление заявителю возмож-ности подачи заявления и (или) получения услуги в электронной форме,  | 1.0.0.1.1, 1.0.0.1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | электронного взаимодей-ствия и оказания государст-венных и муниципальных услуг в электронном виде, реализации межведомст-венных запросов к федеральным сервисам | технологий |  |  | ванными процессами предоставления, – 24; количество актуализи-рованных электронных сервисов межведомст-венного взаимодей-ствия при предостав-лении государственных и муниципальных услуг – 10;количество лицензий на передачу неисключи-тельного права исполь-зования программного обеспечения «Находка ЗАГС – СМЭВ» с доработкой сервисов – 1 | запросы и ответы направляются в бумажном виде, нарушаются сроки предоставления запрашиваемых сведений и сроки предоставления государственных (муниципальных) услуг |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие. Выполнение комплекса работ по обеспечению взаимодействия информационных систем региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2020 | количество органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений (органи-заций) в Республике Карелия, подведомст-венных органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, постоянно работающих в региональной системе межведомственного  | неисполнение Федерального закона, постановления Прави-тельства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомст-венного электронного взаимодействия», постановления Правительства Республики Карелия от 26 октября 2012 года № 330-П «Об утверждении Положения о системе  | 1.0.0.1.1, 1.0.0.1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | электронного взаимодействия – 480  | межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия» |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятие. Внедрение программного обеспечения, позволяющего автоматизи-ровать процесс взаимодей-ствия государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с программами бухгалтер-ского учета с реализацией функции агрегатора начислений субъекта посредством региональной системы межведомствен-ного электронного взаимодействия Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2015 | количество администраторов доходов, подключенных к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, – 346  | неисполнение Федерального закона  | 1.0.0.1.1  |
| 1.1.2.0. | Основное мероприятие. Внедрение универсальной электронной карты  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2015 | количество выданных универсальных электронных карт – 270 | неисполнение Федерального закона  | 1.0.0.1.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.0.0. | Задача 2. Реализация Схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия  |
| 1.2.1.0. | Основное мероприятие. Организация предостав-ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2020 | количество «окон», в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», – 203  | неисполнение Федерального закона  | 1.0.0.2.1 |
| 1.3.0.0. | Задача 3. Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления |
| 1.3.1.0. | Основное мероприятие. Развитие и сопровождение единой системы электрон-ного документооборота и делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2020 | количество сопровождаемых лицензий – 1871; количество приобретаемых лицензий – 1171  | неисполнение Закона Республики Карелия от 17 октября 2011 года № 1532-ЗРК «О Программе социально-эконо-мического развития Республики Карелия на период до 2015 года», распоряжения Правительства Республики Карелия от 19 октября 2009 года № 417р-П, постановления Прави-тельства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 890 «О мерах по совершенствованию  | 1.0.0.3.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | электронного доку-ментооборота в органах государст-венной власти» |  |
| 1.3.2.0. | Основное мероприятие. Развитие и сопровождение Официального интернет-портала Республики Карелия | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2020 | общий объем информационных материалов (документов), размещенных на Официальном интернет-портале Республики Карелия, – 300 Гб  | неисполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-дарственных органов и органов местного самоуправления», Указа Главы Республики Карелия от 31 декабря 2003 года № 217 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия и органов испол-нительной власти Республики Карелия» | 1.0.0.3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.3.0. | Основное мероприятие. Расширение использования информационно-комму-никационных технологий в интересах органов исполнительной власти Республики Карелия, в том числе организационное обеспечение | Государствен-ный комитет Республики Карелия по развитию информа-ционно-комму-никационных технологий | 2014 | 2015 | внедрение коммуни-кационной платформы сетевого справочного телефонного узла – 1;количество разработан-ных стратегий развития ИТ-отрасли в Республике Карелия – 1;количество разработан-ных технических заданий на создание сайта «Друзья Карелии» – 1 | неисполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 | 1.0.0.3.3,1.0.0.3.4  |
| 1.4.0.0. | Задача 4. Формирование и развитие инфраструктуры пространственных данных на базе существующих в Республике Карелия ведомственных геоинформационных систем с использованием сервисов интерактивной картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1.4.1.0. | Основное мероприятие. Создание и сопровождение Геопортала Республики Карелия (информационно-телекоммуникационной системы, обеспечивающей доступ пользователей посредством глобальной сети Интернет к распределенным ресурсам пространственных данных Республики Карелия) | Министерство экономиче-ского развития Республики Карелия | 2014 | 2016 | количество тематических разделов Геопортала Республики Карелия – 11  | снижение информационной открытости Республики Карелия, в том числе в сфере инвестиционной деятельности | 1.0.0.4.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.0.0. | Задача 5. Обеспечение сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях, поступающей со стационарных телефонов и мобильных устройств по номеру «112» |
| 1.5.1.0. | Основное мероприятие. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Государствен-ный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-ности и безопасности населения | 2016 | 2020 | количество муниципаль-ных образований, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в полном объеме, – 18  | неисполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 1.0.0.5.1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3 к государственной программе

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы**

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Ожидаемыесроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы |
| Основное мероприятие 1.1.1.0. Внедрение системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 1. | Распоряжение Правительства Республики Карелия  | утверждение перечня сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти и органами местного самоуправления другого субъекта Российской Федерации | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно- коммуникационных технологий | 2016 год |
| Основное мероприятие 1.2.1.0. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 2. | Распоряжение Правительства Республики Карелия | внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П с целью расширения перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ  | Министерство экономического развития Республики Карелия | 2014-2020 годы |
| Основное мероприятие 1.4.1.0. Создание и сопровождение Геопортала Республики Карелия (информационно-телекоммуникационной системы, обеспечивающей доступ пользователей посредством глобальной сети Интернет к распределенным ресурсам пространственных данных Республики Карелия) |
| 3. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение Положения об инфраструктуре пространственных данных на территории Республики Карелия | Министерство экономического развития Республики Карелия | 2015-2016 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение Положения об информационной системе «Геопортал Республики Карелия» и Регламента информационной поддержки информационной системы «Геопортал Республики Карелия» | Министерство экономического развития Республики Карелия | 2015-2016 годы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 к государственной программе

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государ-ственная программа |  «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы | всего | Х | Х | Х | Х | 99306,77 | 139772,50 | 73916,10 | 63212,30 | 63212,30 | 63212,30 | 63212,30 |
| Министерство экономического развития Респуб-лики Карелия | 804 | Х | Х | Х | 382,87 | 340,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Государственный комитет Респуб-лики Карелия по развитию инфор-мационно-комму-никационных технологий | 829 | Х | Х | Х | 98923,90 | 139432,50 | 73766,10 | 63 112,30 | 63112,30 | 63112,30 | 63112,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Основное мероприя-тие 1.1.1.0 | внедрение системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе развитие и обеспечение функцио-нирования региональ-ной информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия в Республике Карелия) | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 17186,19 | 15633,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Меро-приятие 1.1.1.1 | модернизация информационных систем для интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации, актуализации процес-сов межведомствен-ного электронного взаимодействия и оказания государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде, реализации межведомственных запросов к федераль-ным сервисам | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 2057,19 | 4941,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Меро-приятие 1.1.1.2 | выполнение комплекса работ по обеспечению взаимодействия информационных систем региональной системы межведомст-венного электронного взаимодействия Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 14100,00 | 10692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Меро-приятие 1.1.1.3 | внедрение програм-много обеспечения, позволяющего автома-тизировать процесс взаимодействия государственной информационной системы о государст-венных и муниципаль-ных платежах с программами бухгалтерского учета с реализацией функции агрегатора начислений субъекта посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 1018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприя-тие 1.1.2.0 | внедрение универсальной электронной карты  | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 10023371007524 | 610240 | 1704,97 | 1983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Основное мероприя-тие 1.2.1.0 | организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1002337 | 610 | 75116,30 | 119034,60 | 73766,10 | 63112,30 | 63112,30 | 63112,30 | 63112,30 |
| Основное мероприя-тие 1.3.1.0 | развитие и сопровож-дение единой системы электронного докумен-тооборота и делопроиз-водства в органах исполнительной власти Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 3104,60 | 2681,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприя-тие 1.3.2.0 | развитие и сопровождение Официального интернет-портала Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприя-тие 1.3.3.0 | расширение исполь-зования информацион-но-коммуникационных технологий в интересах органов исполнитель-ной власти Республики Карелия, в том числе организационное обеспечение | Государственный комитет Республики Карелия по разви-тию информа-ционно-комму-никационных технологий | 829 | 04.10 | 1007524 | 240 | 311,84 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Основное мероприя-тие 1.4.1.0 | создание и сопровож-дение Геопортала Республики Карелия (информационно-телекоммуникацион-ной системы, обеспе-чивающей доступ пользователей посред-ством глобальной сети Интернет к распреде-ленным ресурсам пространственных данных Республики Карелия) | Министерство экономического развития Республики Карелия | 804 | 04.10 | 10.0.7524 | 240 | 382,87 | 340,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5 к государственной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств** **федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований** **и юридических лиц на реализацию целей государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа |  «Информационное общество в Респуб-лике Карелия» на 2014-2020 годы | всего | 99 306,78 | 139 772,50 | 73 916,10 | 63 212,30 | 63 212,30 | 63 212,30 | 63 212,30 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 99 306,78 | 100 516,80 | 73 916,10 | 63 212,30 | 63 212,30 | 63 212,30 | 63 212,30 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 39 255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
|  |  |  | Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства (далее – ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджет-ные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государст-венные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1.0 | Внедрение системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использова-нием информа-ционно-коммуника-ционных технологий (в том числе разви-тие и обеспечение функционирования региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия в Республике Карелия) | всего | 17186,19 | 15633,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 17 186,19 | 15 633,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | государственные внебюд-жетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные государст-венные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2.0 | внедрение универсальной электронной карты  | всего | 1 704,97 | 1 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 1 704,97 | 1 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации –Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджет-ные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государст-венные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.2.1.0 | организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | всего | 75 116,30 | 119 034,60 | 73 766,10 | 63 112,30 | 63 112,30 | 63 112,30 | 63 112,30 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 75 116,30 | 79 778,90 | 73 766,10 | 63 112,30 | 63 112,30 | 63 112,30 | 63 112,30 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 39 255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.3.1.0 | развитие и сопровождение единой системы электронного документооборота и делопроизводства в органах исполнительной власти Республики Карелия | всего | 3 104,60 | 2 681,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 3 104,60 | 2 681,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации –Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.3.2.0 | развитие и сопровождение Официального интернет-портала Республики Карелия | всего | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации –Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.3.3.0 | расширение использования информационно- коммуникационных технологий в интересах органов исполнительной власти Республики Карелия, в том числе организа-ционное обеспечение | всего | 311,85 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 311,85 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации –Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.4.1.0 | создание и сопро-вождение Геопор-тала Республики Карелия (информа-ционно-телекомму-никационной системы, обеспечи-вающей доступ пользователей посредством глобальной сети Интернет к распре-деленным ресурсам пространственных данных Республики Карелия) | всего | 382,87 | 340,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюд-жета Республики Карелия, за исключением целевых феде-ральных средств | 382,87 | 340,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| средства, посту-пающие в бюд-жет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления в бюджет Респуб-лики Карелия от государственной корпорации – Фонда содей-ствия реформи-рованию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ». |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен