

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 13 января 2016 года № 8р-П

Внести в План мероприятий («дорожную карту») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2013 года № 699р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1905,
№ 12, ст. 2348; 2014, № 5, ст. 884; 2015, № 4, ст. 705), изменения, изложив разделы I и II в редакции согласно приложению.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 13 января 2016 года № 8р-П

Раздел I. График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Республики Карелия

(кв. м)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Срок переселения |  |  |  |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд) | 134 230,52 | X | 1 665,30 | 37 180,29 | 37 842,50 | 42 663,40 |
| В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 14 879,03 | X | X | X | X | X |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 1 января 2013 года, в том числе: | 2 403,00 | X | X | X | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 665,30 | X | 1 665,30 | X | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 737,70 | X | X | X | 737,70 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 1 января 2013 года | 116 948,49 | X | X | 37 180,29 | 37 104,80 | 42 663,40 |
| Площадь аварийного жилищного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 37 180,29 | X | X | 37 180,29 | X | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 36 673,86 | X | X | X | 36 673,86 | X |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 43 094,34 | X | X | X | 430,94 | 42 663,40 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел II. График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки финансирования | Площадь  | Источники финансирования, рублей | Примечания |
|  | аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. м | государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Республики Карелия | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства |
| Итого по этапам Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы | 116 948,49 | 2 571 300 837,05 | 1 687 336 688,94 | 349 631 653,36 | 0 | X |
| Итого по этапу 2014 года | 37 180,29 | 781 251 289,44 | 515 023 131,31 | 110 087 851,35 | 0 | X |
| 2014 год | X | X | X | X | X | X |
| 2015 год | 37 180,29 | 781 251 289,44 | 515 023 131,31 | 110 087 851,35 | 0 | X |
| Итого по этапу 2015 года | 36 673,86 | 871 546 321,56 | 486 620 078,55 | 117 165 775,04 | 0 | X |
| 2015 год | X | X | X | X | X | X |
| 2016 год | 36 673,86 | 871 546 321,56 | 486 620 078,55 | 117 165 775,04 | 0 | X |
| Итого по этапу 2016 года | 43 094,34 | 918 503 226,05 | 685 693 479,08 | 122 378 026,97 | 0 | X |
| 2016 год | X | X | X | X | X | X |
| 2017 год | 43 094,34 | 918 503 226,05 | 685 693 479,08 | 122 378 026,97 | 0 | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_