

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2016 года № 225р-П

г. Петрозаводск

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – План).

2. Определить ответственным за реализацию Плана исполняющего обязанности заместителя Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры И.В. Ширшова.

3. Государственному комитету Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Министерству образова-ния Республики Карелия ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять исполняющему обязанности заместителя Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры И.В. Ширшову информацию о ходе реализации Плана.

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия О.В. Тельнов

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 28 марта 2016 года № 225р-П

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся**

**по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Проектирование регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – Региональный сегмент) |
| 1. | Формирование рабочей группы по созданию Регионального сегмента | распоряжение Прави-тельства Республики Карелия | Министерство образования Респуб-лики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | март 2016 года | сформирована рабочая группа по созданию Регионального сегмента  |
| 2. | Разработка и утверждение регла-мента технического взаимодействия Регионального сегмента  | совместный приказ Министерства образо-вания Республики Карелия и Государст-венного комитета Республики Карелия по развитию информа-ционно-коммуника-ционных технологий | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Респуб-лики Карелия | март 2016 года | разработан и утвержден регламент технического взаимодействия Регионального сегмента  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка технического задания на создание Регионального сегмента в соответствии с унифицированными функционально-­техническими требованиями к Региональному сегменту. Согласование и утверждение технического задания на создание Регионального сегмента  | техническое задание на разработку Региональ-ного сегмента  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Респуб-лики Карелия  | март 2016 года | разработано, согласованно и утверждено техническое задание на создание Регионального сегмента  |
| 4. | Формирование и утверждение комплекта документов для аттеста-ции Регионального сегмента  | комплект документов для аттестации Регионального сегмента  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Респуб-лики Карелия  | май 2016 года | сформированы и утверждены модели угроз в отношении Регионального сегмента, а также действий нарушителя Регионального сегмента |
| II. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента  |
| 5. | Внесение изменений в Положение об органе исполнительной власти Республики Карелия, наделяемом полномочиями по обработке данных Регионального сегмента  | постановление Правительства Республики Карелия | Министерство образования Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | в течение 3 месяцев после вступления в силу федерального закона, указанного в пункте 7 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной меж- ведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразователь-ным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 236-р | определен орган исполни-тельной власти Республики Карелия, осуществляющий функции по обработке данных Регионального сегмента, а также по определению цели и содержания обработки таких данных |
| 6. | Утверждение Положения о Региональном сегменте  | постановление Правительства Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | в течение 3 месяцев после вступления в силу федерального закона, указанного в пункте 7 плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразователь-ным программам, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 236-р | утверждено Положение о Региональном сегменте  |
| 7. | Заключение соглашений заинтере-сованными федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Республики Карелия, государст-венными внебюджетными фондами о межведомственном обмене данными (в случае необходимости) | соглашения заинтере-сованных федеральных органов исполнитель-ной власти и (или) органов исполнитель-ной власти Республики Карелия, государст-венных внебюджетных фондов  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | март 2016 года | заключены соглашения о межведомственном обмене данными |
| III. Методическое обеспечение Регионального сегмента |
| 8. | Оказание методической, информа-ционно-аналитической и консульта-ционной поддержки государствен-ным образовательным организациям Республики Карелия и муниципаль-ным образовательным организациям в отношении процесса внедрения Регионального сегмента  | акты и отчеты о проведенных мероприятиях | Министерство образования Республики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | в течение всего срока реализации Плана | оказана методическая, информационно-аналити-ческая поддержка государ-ственным образовательным организациям Республики Карелия и муниципальным образовательным органи-зациям в отношении процесса внедрения Регионального сегмента  |
| IV. Разработка Регионального сегмента  |
| 9. | Разработка и ввод в опытную эксплуатацию Регионального сегмента  | программа и методика испытаний Регионального сегмента, акт о вводе в опытную эксплуатацию  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | июль 2016 года | акт о вводе в опытную эксплуатацию Региональ-ного сегмента, копии акта о вводе в опытную эксплуата-цию направлены в Минис-терство образования и науки Российской Федера-ции и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 10. | Разработка и тестирование сервисов информационного взаимодействия Регионального сегмента с информационными системами Республики Карелия | документ (акт, прото-кол) о завершении тестирования сервисов информационного взаимодействия Регионального сегмента с информа-ционными системами Республики Карелия | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | июль 2016 года | документ (акт, протокол) о завершении тестирования сервисов информационного взаимодействия Регионального сегмента с информационными системами Республики Карелия представлен в Министерство образования и науки Российской Феде-рации и Министерство связи и массовых коммуни-каций Российской Федерации |
| 11. | Разработка механизмов информа-ционного взаимодействия Регио-нального сегмента с федеральным сегментом единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | документ (акт) о завер-шении тестирования информационного взаимодействия Регио-нального сегмента, согласованный с Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | сентябрь 2016 года | документ (акт) о заверше-нии тестирования информа-ционного взаимодействия Регионального сегмента представлен в Министер-ство образования и науки Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 12. | Наполнение и выверка данных Регионального сегмента  | заключение по резуль-татам экспертизы Регионального сегмен-та на предмет наполне-ния и выверки данных, согласованное с Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Министерство образования Республики Карелия,Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | октябрь 2016 года | Региональный сегмент наполнен выверенными данными |
| 13. | Запуск механизмов актуализации данных Регионального сегмента  | заключение по резуль-татам экспертизы Регионального сегмента на предмет работоспособности механизмов актуализа-ции данных Региональ-ного сегмента, согласо-ванное с Министер-ством образования и науки Российской Федерации и Минис-терством связи и массовых коммуника-ций Российской Федерации  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | октябрь 2016 года | Региональный сегмент обладает механизмами актуализации данных |
| 14. | Утверждение регламента эксплуата-ции Регионального сегмента с учетом типовых требований  | регламент эксплуата-ции Регионального сегмента  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | октябрь 2016 года | утвержден регламент эксплуатации Региональ-ного сегмента  |
| 15. | Экспертиза и ввод в промышленную эксплуатацию Регионального сегмента  | акт о вводе в промыш-ленную эксплуатацию Регионального сегмен-та, согласованный с Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий,Министерство образования Республики Карелия | октябрь 2016 года | акта о вводе в промышлен-ную эксплуатацию Регионального сегмента представлен в Министер-ство образования и науки Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_