

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 марта 2016 года № 83-П

г. Петрозаводск

**Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке**

**и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной**

**собственности Республики Карелия и Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной**

**собственности Республики Карелия**

В соответствии с пунктами 18, 181 статьи 3 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия;

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Карелия от 13 мая 2008 года № 104-П «Об утверждении Порядка принятия решений главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия, не включенные в долгосрочные целевые программы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 630).

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден постановлением

Правительства Республики Карелия

от 2 марта 2016 года № 83-П

**Порядок**

**принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций**

**в объекты государственной собственности Республики Карелия**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений (далее – решения) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (далее – инвестиции) в объекты государственной собственности Республики Карелия (далее – объекты).

Настоящий Порядок применяется при подготовке и реализации инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (далее – строительство) объектов, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (далее – реестр), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает предпо-лагаемый главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия, ответственный за реализацию мероприятия государственной программы Республики Карелия, в рамках которого планируется осуществлять инвестиции в целях строительства объекта, либо в случае, если объект не включен в государственную программу Республики Карелия, – предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Республики Карелия в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения (далее – главный распорядитель).

3. Отбор объектов, для строительства которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Республики Карелия исходя из прогнозов социально-экономического развития Республики Карелия, стратегии социально-экономического развития Республики Карелия, а также документов территориального планирования Республики Карелия;

б) поручений Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия;

в) проверки эффективности инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта на комплексное развитие территорий Республики Карелия и муниципальных образований.

4. Главный распорядитель подготавливает проект решения.

Проект решения, предусматривающий предоставление инвестиций на строительство объекта в рамках государственной программы Республики Карелия, главный распорядитель согласовывает с ответственным исполнителем этой государственной программы Республики Карелия в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

5. В проект решения может быть включено несколько объектов.

В проект решения включается объект, в отношении которого инвестиционный проект получил положительное заключение по итогам проверки эффективности инвестиционного проекта, проведенной в установленном Правительством Республики Карелия порядке.

6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта:

а) наименование объекта согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта – в отношении объекта в случае отсутствия на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации);

б) направление инвестирования;

в) наименования главного распорядителя и государственного заказчика;

г) наименование застройщика (заказчика);

д) мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта;

ж) сметная стоимость объекта (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использо-вание типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр, на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подго-товки проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта согласно паспорту инвестиционного проекта по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использо-вание типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр, на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подго-товки проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, в разрезе источников с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр, на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр, на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

7. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета Республики Карелия на корректировку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки проектной документации.

8. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем государственной программы Республики Карелия в случае, если он одновременно не является ее ответственным исполнителем (если реализация инвестиционного проекта планируется в рамках мероприятия государственной программы Республики Карелия), проект решения в форме проекта нормативного правового акта Правительства Республики Карелия с пояснительной запиской одновременно в Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия и Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в установленном порядке на согласование.

9. Необходимым условием согласования проекта решения Министерством финансов Республики Карелия является соответствие объема инвестиций бюджетным ассигнованиям на очередной финансовый год и плановый период, а также обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта строительства после его ввода в эксплуатацию.

Документы, обосновывающие указанный расчет, представляются главным распорядителем в Министерство финансов Республики Карелия одновременно с проектом решения.

10. Внесение изменений в решения осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

11. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия ведет реестр решений, принятых в соответствии с настоящим Порядком.

12. Принятые решения в первоочередном порядке подлежат включению в проект адресной инвестиционной программы Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.

13. Принятые решения подлежат приведению в соответствие с показателями утвержденной адресной инвестиционной программы Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период в месячный срок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден постановлением

Правительства Республики Карелия

от 2 марта 2016 года № 83-П

**Порядок**

 **осуществления бюджетных инвестиций в объекты**

**государственной собственности Республики Карелия**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (включая разработку проектной документации) в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Республики Карелия (далее соответственно – инвестиции, объекты).

2. Предоставление инвестиций осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.

3. Расходы, связанные с инвестициями, осуществляются в установ-ленном порядке на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Республики Карелия (далее – государственные контракты), заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов государственными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета Республики Карелия.

4. Государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному заказчику как получателю средств бюджета Республики Карелия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_