

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 года № 301-П

г. Петрозаводск

**Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022** **годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», пунктом 2 постановления Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия», перечнем государственных программ Республики Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года   
№ 158р-П, Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить государственную программу Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее – государственная программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений в Республике Карелия, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:

принять участие в реализации мероприятий государственной программы в пределах полномочий;

утвердить (обеспечить актуализацию):

правила благоустройства территорий поселений не позднее 1 ноября 2017 года;

муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы не позднее 31 декабря 2017 года.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утверждена постановлением

Правительства Республики Карелия

от 31 августа 2017 года № 301-П

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее – государственная программа) | | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее – Министерство) | | | |
| Соисполнители государственной программы | нет | | | |
| Участники программы | органы местного самоуправления поселений в Республике Карелия, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (по согласованию) | | | |
| Подпрограммы государственной программы | нет | | | |
| Цель государственной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Карелия | | | |
| Задачи государственной программы | 1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий поселений в Республике Карелия, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее – муниципальные образования);  2) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Республики Карелия;  3) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | | | |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2018 – 2022 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются | | | |
| Объем и источники финансирования государственной программы | Год | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | |
| за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
| 2018 | 142351,2 | 8541,0 | 133810,2 |
| 2019 | 142351,2 | 8541,0 | 133810,2 |
| 2020 | 142351,2 | 8541,0 | 133810,2 |
| 2021 | 142351,2 | 8541,0 | 133810,2 |
|  | 2022 | 142351,2 | 8541,0 | 133810,2 |
|  | Итого | 711756,0 | 42705,0 | 669051,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, – 100%;  доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы, – 100%;  доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих обустройству в рамках государственной программы, – 100%;  доля проектов благоустройства, включающих работы из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного государственной программой (далее – дополни-тельный перечень работ), реализованных с финансовым участием граждан, – 100% | | | |

1. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

Государственная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Республики Карелия.

При разработке государственной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

Основные направления деятельности Правительства Республики Карелия в сфере реализации мероприятий государственной программы изложены в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС, и предполагают реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Карелия.

Государственная программа основана на положениях Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации государственной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

1. Характеристика сферы реализации государственной программы, описание основных проблем

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Республики Карелия направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, площадях, набережных, в парках, скверах и т.д.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день на территории Республики Карелия насчитывается 2 городских округа и 108 поселений, в состав которых входят 52 населенных пункта с численностью населения свыше 1000 человек, включающие в том числе 8 315 дворовых территорий общей площадью 4 117,1 га. На территории Республики Карелия расположено 57 156 домов, в том числе 24 116 МКД и 33 040 индивидуальных домов. Значительная часть населения проживает в МКД. При этом более 95% МКД построено   
до 1995 года и уровень их благоустройства не соответствует современным требованиям.

Общее количество неблагоустроенных дворовых территорий МКД составляет 7 265 единиц, или 87,4% от общего количества дворовых территорий МКД.

В 2018 – 2022 годах запланированы мероприятия по благоустройству 800 дворовых территорий, что составит 11% от общего количества дворовых территорий МКД, требующих благоустройства.

Для достижения указанного результата планируется выполнить следующие мероприятия:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек и урн;

обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой);

оборудование детских (игровых) и спортивных площадок;

озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников);

обрезка деревьев и кустов, удаление аварийных деревьев;

создание новых парковочных мест, велопарковок;

устройство ливневой канализации.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители Республики Карелия.

Общественные территории – это места, где жители Республики Карелия отдыхают, проводят свободное время.

В первую очередь, местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

По данным Карелиястата, в целом по республике общая площадь зеленых насаждений в пределах городской среды и протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных за период 2014 – 2016 годов существенно не изменились и на конец 2016 года составляют 11 228 га и 956,8 км соответственно.

Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). Так, по данным проведенной инвентаризации, на сегодняшний день на территории Республики Карелия насчитывается 1 380 общественных территорий общей площадью 5 907,1 га. Общее количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 1 068 единиц, или 77,4% от общего количества общественных территорий.

В 2018 – 2022 годах запланированы мероприятия по благоустройству 175 общественных территорий, что составит 16,4% от общего количества общественных территорий, требующих благоустройства.

В рамках реализации мероприятий государственной программы запланированы масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, устройство газонов и цветников).

Для активного отдыха населения Республики Карелия государственной программой предусмотрены мероприятия по оборудованию велопарковок.

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к потребностям инвалидов и физически ослабленных лиц.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие.

В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду, комфортные условия для жителей республики.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня комфортности среды населенных пунктов могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов Республики Карелия и муниципальных образований, в том числе несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований условий соглашений о получении субсидий на соответствующие цели, реализация в неполном объеме мероприятий по благоустройству, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов благоустройства инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка гражданами реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением государственной программой, низким качеством межведомст-венного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества среды населенных пунктов;

непринятие органами местного самоуправления муниципальных образований правил благоустройства территорий поселений, учитывающих требования федерального законодательства;

недостаточно высокий уровень качества проектов благоустройства, представленных муниципальными образованиями в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.

В целях предупреждения рисков будут реализованы следующие мероприятия:

активная работа и вовлечение в реализацию проектов благоустройства органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов благоустройства;

реализация в муниципальных образованиях требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

получение муниципальными образованиями субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству из бюджета Республики Карелия;

формирование четких графиков реализации соглашений с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

формирование библиотеки лучших практик реализации проектов благоустройства.

III. Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается по целевым показателям (индикаторам), характеризующим ход выполнения запланированных мероприятий в рамках государственной программы по благоустройству территорий.

Оценка эффективности реализации государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) за отчетный период с планируемыми значениями.

Оценка эффективности реализации государственной программы по цели (задаче) государственной программы определяется по формуле:



Ei – эффективность реализации i-й цели (задачи) государственной программы (%);

Tfi – фактически достигнутый показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) государственной программы;

TNi – целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный государственной программой.

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется по формуле:



E – эффективность реализации государственной программы (%),

n – количество показателей (индикаторов) государственной Программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует уровень эффективности реализации государственной программы как высокий.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует уровень эффективности реализации государственной программы как удовлетворительный.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет менее 0,75, это характеризует уровень эффективности реализации государственной программы как низкий.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении 1 к государственной программе.

Перечень мероприятий государственной программы представлен в приложении 2 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия приведено в приложении 3 к государственной программе. В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц.

Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году представлены в приложении 4 к государственной программе.

Контроль и координация за ходом выполнения государственной программы осуществляется Министерством с участием Межведомственной комиссии Республики Карелия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», образованной распоряжением Главы Республики Карелия от 22 февраля 2017 года № 92-р.

Министерство готовит и направляет в Правительство Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия и Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о выполнении государственной программы.

Приложение 1

к государственной программе

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Количество благоустроенных городских парков | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих обустройству в рамках государственной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в общем объеме средств, привлекаемых из бюджета Республики Карелия, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Доля проектов благоустройства, включающих работы из дополнительного перечня, реализованных с финансовым участием граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*Плановые значения целевых показателей будут уточняться после формирования органами местного самоуправления муниципальных образований адресного перечня территорий, планируемых к благоустройству в период с 2018 по 2022 год.

Приложение 2

к государственной программе

**Перечень**

**основных мероприятий государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями, целевыми показателями государственной программы –  № показателя | |
| начала реализации | | | окончания реализа-ции | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| Цель государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Карелия | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0. Задача – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0. Основное мероприятие. Обеспечение устойчивого развития и уровня благоустройства территорий городских и сельских поселений | Министерство | | 2018 | | | 2022 | | улучшение состояния (внешнего вида) дворовых и общественных территорий, городских парков | благоустройство дворовых и общественных территорий, городских парков | | 1 – 6 | |
| 1.1.1.1. Мероприятие.  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Министерство | | 2018 | | | 2022 | | улучшение состояния дворовых и общественных территорий | благоустройство дворовых и общественных территорий | | 1 – 4, 7, 8 | |
| 1.1.1.2. Мероприятие.  Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Министерство | | 2018 | | | 2022 | | улучшение внешнего вида городских парков | благоустройство городских парков | | 5, 6 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 |
| 1.2.0.0. Задача – обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Республики Карелия | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.0. Основное мероприятие. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благо-устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для  их размещения. Реализация указанного мероприятия осуществляется в порядке согласно приложению 5  к государственной программе | Министерство | | 2017 | | 2020 | | оценка состояния дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | 1 – 6 |
| 1.3.0.0. Задача – создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.0. Основное мероприятие. Информирование заинтересованных граждан и организаций о реализации мероприятий по благоустройству территорий | | Министерство | | 2018 | 2022 | | повышение уровня информированности заинтересованных граждан и организаций о реализации мероприятий по благоустройству территорий | | проведение работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и интернет-ресурсов, вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах | | | 1 – 8 |

Приложение 3

к государственной программе

**Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Карелия**

**«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы**

**за счет средств бюджета Республики Карелия\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Государственная [программа](#P70) «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы | всего,  в том числе |  | 811 |  |  | 521 | 142351,2 | 142351,2 | 142351,2 | 142351,2 | 142351,2 |
| Министерство | бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5550 | 521 | 8320,0 | 8320,0 | 8320,0 | 8320,0 | 8320,0 |
| федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5550 | 521 | 130347,7 | 130347,7 | 130347,7 | 130347,7 | 130347,7 |
| бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 521 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 521 | 3462,5 | 3462,5 | 3462,5 | 3462,5 | 3462,5 |

\*\*В настоящее время средства бюджета Республики Карелия на реализацию данных мероприятий не запланированы Законом Республики Карелия от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Приложение 4

к государственной программе

**Правила**

**предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в 2018 году в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальная программа), направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

Допускается расходование средств субсидии на разработку проектно-сметной документации.

3. Субсидии предоставляются Министерством в соответствии с федеральным законодательствам, бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, которые представили заявку по форме и в срок, утверждаемые Министерством, с приложением копии муниципальной программы, разработанной с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, приведен в приложении 1 к настоящим Правилам (далее – минимальный перечень работ).

6. Дополнительный перечень работ, софинансируемых за счет средств субсидии, приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

7. Муниципальные образования – получатели субсидий обязаны:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений, включающих следующую информацию:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с правилами благоустройства территорий муниципальных образований;

иные мероприятия по благоустройству, определенные органами местного самоуправления муниципальных образований;

информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ;

информацию о доле финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 настоящих Правил;

б) обеспечить первоочередное включение в муниципальные программы адресного перечня дворовых территорий, предложенных уполномоченными представителями МКД в установленном порядке и допущенных для участия в отборе в 2017 году, но не вошедших в число получателей средств субсидии, а также учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которых содержится текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключенного Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования – получателем субсидии и содержащего следующие положения:

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств в размере, установленном подпунктом «в» настоящего пункта;

б) значения показателей результативности использования субсидии из бюджета Республики Карелия и обязательства муниципального образования по их достижению:

количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами);

количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий. При этом под комплексным проектом благоустройства понимается проект, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства, в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, сформированный в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

в) обязательства по направлению на финансовое обеспечение муниципальных программ:

средств местного бюджета в размере не менее 6% от объема субсидии;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ в размере не менее 3% от объема субсидии, подлежащей направлению на софинансирование указанных мероприятий;

г) обязательства муниципального образования согласовать с Министерством муниципальную программу и внести в нее изменения, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляется субсидия;

д) реквизиты муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

е) положения, предусматривающие:

завершение в полном объеме реализации мероприятий муниципальной программы на 2017 год;

обеспечение реализации муниципальной программы, соответствующей требованиям, установленным подпунктом «а» пункта 7 настоящих Правил, в установленные в ней сроки;

обеспечение благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы и ее координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанной программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов муниципальных образований – получателей субсидии из бюджета Республики Карелия о реализации муниципальной программы, направляемых в Министерство, общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования;

рекомендации муниципальным образованиям обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы;

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

з) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;

и) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) условие о вступлении в силу соглашения.

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, исходя из численности населения, уровня расчетной бюджетной обеспеченности и с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, осуществляется по следующей формуле:



где:

Si – размер субсидии бюджету соответствующего (i) муниципального образования;

Sобщ – общий размер субсидий, утвержденный законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период;

Чi – численность населения соответствующего (i) муниципального образования в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия;

РБОi – расчетный уровень бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального образования, рассчитанной в соответствии с Законом Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».

10. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии.

11. Увеличение размера средств местных бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы, не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

12. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Республики Карелия осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Республики Карелия и значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Республики Карелия, фактически достигнутых по итогам планового года, по следующим показателям результативности предоставления субсидии:

а) количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами);

б) количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;

в) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 2018 года не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении в соответствии с соглашением в 2019 году указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет Республики Карелия в срок до 1 июня 2019 года, рассчитывается по формуле, установленной подпунктом «г» пункта 2 Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями».

14. Перечисление субсидий из бюджета Республики Карелия осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.

15. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату муниципальным образованием в бюджет Республики Карелия в соответствии с требованиями, установленными законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидии из бюджета Республики Карелия не перечислен в доход бюджета Республики Карелия, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Карелия в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. В случае наличия не использованного в 2018 году остатка субсидии из бюджета Республики Карелия в связи с непредставлением заинтересованными лицами в установленный срок предложений этот остаток в соответствии с решением Министерства может быть направлен муниципальному образованию в 2019 году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

17. Субсидия в случае ее нецелевого использования муниципальным образованием и (или) нарушения условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных в соответствии с подпунктом «е» пункта 8 настоящих Правил, подлежит взысканию в доход бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия осуществляется Министерством, а также иными органами исполнительной власти Республики Карелия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов муниципальных образований об исполнении условий предоставления субсидий, а также об эффективности их расходования, с осуществлением Министерством выборочного контроля достоверности указанных отчетов, в сроки, установленные соглашением.

19. В случае выявления в результате осуществления контроля в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил фактов предоставления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет Республики Карелия в полном объеме, независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

Приложение 1

к Правилам

предоставления и распределения

субсидий местным бюджетам из

бюджета Республики Карелия

на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды в 2018 году

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Приложение 2

к Правилам

предоставления и распределения

субсидий местным бюджетам из

бюджета Республики Карелия

на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды в 2018 году

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

2. Установка бордюрных камней.

3. Установка качелей.

4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

5. Оборудование детской (игровой) площадки.

6. Оборудование спортивной площадки.

7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).

8. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

9. Обрезка деревьев и кустов.

10. Удаление аварийных деревьев.

11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.

12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

14. Устройство площадок для выгула животных.

15. Оборудование велопарковки.

16. Устройство ливневой канализации.

Приложение 5

к государственной программе

**Порядок**

**проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий,**

**уровня благоустройства индивидуальных жилых домов**

**и земельных участков, предоставленных для их размещения**

1. На территории Республики Карелия инвентаризация дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в два этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий в срок до 1 ноября 2017 года;

второй этап – инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в срок до 31 декабря 2018 года.

2. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.

3. График размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также доводится до сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), граждан с использованием средств массовой информации, на общих собраниях собственников помещений в МКД и другими доступными способами в соответствии с действующим законодательством.

4. Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается в общедоступных местах не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения инвентаризации.

5. Инвентаризация проводится комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований. С учетом вида территории, подлежащей инвентаризации, по решению комиссии к ее работе могут привлекаться:

представители органов местного самоуправления;

собственники помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД;

представители иных заинтересованных организаций.

В случае расположения территории в исторических районах, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

6. Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

7. По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее – Паспорт) по формам согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. Паспорта формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, подлежат включению в Паспорт с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания к дворовой территории внутриквартального проезда он подлежит включению в Паспорт, разрабатываемый на дворовую территорию.

9. Копия Паспорта передается в управляющую организацию, ТСЖ. Остальным заинтересованным лицам копия Паспорта выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов:

по дворовым территориям – управляющими организациями, ТСЖ, органами местного самоуправления муниципальных образований и ответственными лицами при непосредственном управлении собственниками помещений в МКД;

по общественным территориям – органами местного самоуправления муниципальных образований;

по территориям индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, – представителями общественных комиссий, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

10. Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.

11. По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее – Паспорт НП) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

12. Паспорт НП подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 марта с учетом изменения уровня благоустройства территорий, произошедшего в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

Приложение № 1 к Порядку

проведения инвентаризации дворовых

и общественных территорий,

уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов

и земельных участков,

предоставленных для их размещения

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения о дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Адрес жилого дома\* |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5. | Оценка уровня благоустройства территории (благоустроенная/неблагоустроенная)\*\* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.6. Класс «Строения»** | | |
| 1.6.1. | **Подкласс «жилое»** |  |
| а | тип (МКД, ИЖС, блокированный) |  |
| б | занимаемая площадь, кв. м |  |
| в | состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |
| 1.6.2. | **Подкласс «нежилое»** |  |
| а | занимаемая площадь, кв. м |  |
| б | тип (гараж, хозяйственная постройка, туалет, торговый павильон, тепловой пункт, трансформаторная подстанция, иное) |  |
| в | состояние (отличное, среднее, требует ремонта, незавершенный, заброшенный) |  |

\*При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

\*\*Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

1. **Классификация и набор характеристик благоустройства**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Количество, площадь, размеры | Характе-ристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.1. Класс «Плоские и линейные»** | | | | |
| 2.1.1. | **Подкласс «Автопарковка»** | да/нет |  |  |
| а | количество парковочных мест | ед. |  | х |
| б | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| г | габариты места парковки | кв. м |  | х |
| 2.1.2. | **Подкласс «Детская площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  | х |  |
| 2.1.3. | **Подкласс «Спортивная площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.4. | **Подкласс «Велодорожка»** | да/нет |  |  |
| а | ширина дорожки | м |  |  |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.5. | **Подкласс «Велопарковка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | количество парковочных мест | ед. |  | х |
| в | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| 2.1.6. | **Подкласс «Контейнерная площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.7. | **Подкласс «Площадка для выгула собак»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | наличие ограждения |  | х |  |
| 2.1.8. | **Подкласс «Тротуар»** | да/нет |  |  |
| а | ширина | м |  |  |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| **2.2. Класс «Элементы озеленения»** | | | | |
| 2.2.1. | **Подкласс «Газон»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой) |  | х |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  | х |  |
| 2.2.2. | **Подкласс «Дерево»** | да/нет |  |  |
| а | вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  | х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | высота (до 1 метра, 1 – 2 метра,  2 – 4 метра, более 4 метров) | м |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.3. | **Подкласс «Живая изгородь»** | да/нет |  |  |
| а | вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  | х |  |
| б | высота (до 1 метра, 1 – 2 метра,  2 – 4 метра, более 4 метров) |  |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.4. | **Подкласс «Цветник»** | да/нет |  |  |
| а | тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) |  | х |  |
| б | линейные размеры (до 0,5 метра, 0,5 – 1 метра, 1 – 2 метра,  более 2 метров) | м |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.5. | **Подкласс «Кустарник»** | да/нет |  |  |
| а | вид (листопадный, вечнозеле-ный, цветущий, плодовый) |  | х |  |
| б | высота (до 0,5 метра,  0,5 – 1 метра, 1 – 2 метра,  более 2 метров) | м | х |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.6. | **Подкласс «Вертикальное озеленение»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  |  |
| б | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| **2.3. Класс «Малые архитектурные формы»** | | | | |
| 2.3.1. | **Подкласс «Накопитель твердых бытовых отходов»** | да/нет |  |  |
| а | тип (контейнер, бункер, урна) |  | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | количество | ед. |  |  |
| в | материал (металл, пластик, бетон, иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.2. | **Подкласс «Скамья»** | да/нет |  |  |
| а | количество | ед. |  |  |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.3. | **Подкласс «Беседка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.4. | **Подкласс «Терраса»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.5. | **Подкласс «Навес»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  |  |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.6. | **Подкласс «Стол»** | да/нет |  |  |
| а | линейные размеры | м |  | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | форма (прямоугольный, круглый) |  | х |  |
| в | материал (металл, бетон, пластик, дерево и иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.7. | **Подкласс «Оснащение детских площадок»** | да/нет |  |  |
| а | тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное) |  | х |  |
| б | материал опор (металл, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| г | материал сидения |  | х |  |
| д | тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, жесткий подвес, иное) |  | х |  |
| е | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| ж | состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется) |  | х |  |
| **2.4. Класс «Иное»** | | | | |
| 2.4.1. | **Подкласс «Пандус»** | да/нет |  |  |
| а | ширина | м |  | х |
| б | перепад высот |  | х |  |
| в | покрытие (бетон, дерево, металл, иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.2. | **Подкласс «Устройство преграждения пути»** | да/нет |  |  |
| а | ширина проезда | м |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное) |  | х |  |
| в | материал (бетон, дерево, металл, иное) |  | х |  |
| г | механизация (автоматический, ручной, иное) |  | х |  |
| д | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.3. | **Подкласс «Информационный стенд»** | да/нет |  |  |
| а | назначение |  | х |  |
| б | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.4. | **Подкласс «Светильник»** | да/нет |  |  |
| а | тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, накаливания, светодиодный, иное) |  | х |  |
| б | высота опоры (менее 3 метров,  3 – 5 метров, 5 – 7 метров, настенный) | м |  |  |
| в | тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное) |  | х |  |
| г | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.4.5. | **Подкласс «Люк подземных коммуникаций»** |  |  |  |
| а | тип люка (коммуникации связи, канализационный колодец, колодец водоснабжения, иное) |  | х |  |
| 2.4.6. | **Подкласс «Опоры ЛЭП»** | да/нет |  |  |
| а | высота опоры | м |  | х |
| б | тип опоры (металлическая, деревянная, бетонная, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства (на \_\_\_\_\_ л.).

Дата проведения инвентаризации «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф. И. О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения об общественной территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Вид территории\* |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.4. | Оценка уровня благоустройства территории (благоустроенная/ неблагоустроенная)\*\* |  |
| 1.5. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| **1.6. Класс «Строения»** | | |
| 1.6.1. | **Подкласс «жилое»** |  |
| а | тип (МКД, ИЖС, блокированный) |  |
| б | занимаемая площадь, кв. м |  |
| в | состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |
| 1.6.2. | **Подкласс «нежилое капитальное»** |  |
| а | занимаемая площадь, кв. м |  |
| б | тип (гараж, офисное здание, магазин, туалет, хозяйственная постройка, тепловой пункт, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, иное) |  |
| в | состояние (отличное, среднее, требует ремонта, незавершенный, заброшенный) |  |
| 1.6.3. | **Подкласс «нежилое некапитальное»** |  |
| а | занимаемая площадь, кв. м |  |
| б | тип (гараж, хозяйственная постройка, туалет, торговый павильон, трансформа-торная подстанция, иное) |  |
| в | состояние (отличное, среднее, требует ремонта, незавершенный, заброшенный) |  |

\*Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т. д.

\*\*Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\*Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту не более чем за пять минут.

1. **Классификация и набор характеристик благоустройства**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Количе-ство, площадь, размеры | Характе-ристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.1. Класс «Плоские и линейные»** | | | | |
| 2.1.1. | **Подкласс «Автопарковка»** | да/нет |  |  |
| а | количество парковочных мест | ед. |  | х |
| б | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| г | габариты места парковки | кв. м |  | х |
| 2.1.2. | **Подкласс «Детская площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  | х |  |
| 2.1.3. | **Подкласс «Спортивная площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.4. | **Подкласс «Велодорожка»** | да/нет |  |  |
| а | ширина дорожки | м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.5. | **Подкласс «Велопарковка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | количество парковочных мест | ед. |  | х |
| в | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| 2.1.6. | **Подкласс «Контейнерная площадка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| 2.1.7. | **Подкласс «Площадка для выгула собак»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | наличие ограждения |  | х |  |
| 2.1.8. | **Подкласс «Тротуар»** | да/нет |  |  |
| а | ширина | м |  |  |
| б | состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  | х |  |
| в | покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  | х |  |
| **2.2. Класс «Элементы озеленения»** | | | | |
| 2.2.1. | **Подкласс «Газон»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой) |  | х |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  | х |  |
| 2.2.2. | **Подкласс «Дерево»** | да/нет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а | вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  | х |  |
| б | высота (до 1 метра, 1 – 2 метра,  2 – 4 метра, более 4 метров) | м |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.3. | **Подкласс «Живая изгородь»** | да/нет |  |  |
| а | вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  | х |  |
| б | высота (до 1 метра, 1 – 2 метра,  2 – 4 метра, более 4 метров) | м |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.4. | **Подкласс «Цветник»** | да/нет |  |  |
| а | тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) |  | х |  |
| б | линейные размеры (до 0,5 метра,  0,5 – 1 метра, 1 – 2 метра,  более 2 метров) | м |  |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| 2.2.5. | **Подкласс «Кустарник»** | да/нет |  |  |
| а | вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый) |  | х |  |
| б | высота (до 0,5 метра,  0,5 – 1 метра, 1 – 2 метра,  более 2 метров) | м | х |  |
| в | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| 2.2.6. | **Подкласс «Вертикальное озеленение»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  | х |  |
| **2.3. Класс «Малые архитектурные формы»** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1. | **Подкласс «Накопитель твердых бытовых отходов»** | да/нет |  |  |
| а | тип (контейнер, бункер, урна) |  | х |  |
| б | количество | ед. |  |  |
| в | материал (металл, пластик, бетон, иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.2. | **Подкласс «Скамья»** | да/нет |  |  |
| а | количество | ед. |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.3. | **Подкласс «Беседка»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.4. | **Подкласс «Стол»** | да/нет |  |  |
| а | линейные размеры | м |  | х |
| б | форма (прямоугольный, круглый) |  |  |  |
| в | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.5. | **Подкласс «Фонтан»** | да/нет |  |  |
| а | размер |  | х |  |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.6. | **Подкласс «Терраса»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.7. | **Подкласс «Навес»** | да/нет |  |  |
| а | площадь | кв. м |  | х |
| б | материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.3.8. | **Подкласс «Оснащение детских площадок»** | да/нет |  |  |
| а | тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное) |  | х |  |
| б | материал опор (металл, пластик, дерево, иное) |  | х |  |
| г | материал сидения |  | х |  |
| д | тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, жесткий подвес, иное) |  | х |  |
| е | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| ж | состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется) |  | х |  |
| **2.4. Класс «Иное»** | | | | |
| 2.4.1. | **Подкласс «Пандус»** | да/нет |  |  |
| а | ширина | м |  | х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| б | перепад высот |  | х |  |
| в | покрытие (бетон, дерево, металл, иное) |  | х |  |
| г | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.2. | **Подкласс «Устройство преграждения пути»** | да/нет |  |  |
| а | ширина проезда | м |  | х |
| б | тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное) |  | х |  |
| в | материал (бетон, дерево, металл, иное) |  | х |  |
| г | механизация (автоматический, ручной, иное) |  | х |  |
| д | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.3. | **Подкласс «Информационный стенд»** | да/нет |  |  |
| а | назначение |  | х |  |
| б | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.4. | **Подкласс «Водоем»** | да/нет |  |  |
| а | тип (пруд, ручей, каскад, иное) |  | х |  |
| б | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |
| 2.4.5. | **Подкласс «Светильник»** | да/нет |  |  |
| а | тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, накаливания, светодиодный, иное) |  | х |  |
| б | высота опоры (менее 3 метров,  3 – 5 метров, 5 – 7 метров) | м |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в | тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное) |  | х |  |
| г | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.4.6. | **Подкласс «Люк подземных коммуникаций»** | да/нет |  |  |
| а | тип люка (коммуникации связи, канализационный колодец, колодец водоснабжения, иное) |  | х |  |
| 2.4.7. | **Подкласс «Опоры ЛЭП»** | да/нет |  |  |
| а | высота опоры | м |  | х |
| б | тип опоры (металлическая, деревянная, бетонная, иное) |  | х |  |
| в | состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  | х |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием его размеров и границ, размещением объектов благоустройства (на \_\_\_\_\_ л.).

Дата проведения инвентаризации «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф. И. О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

**ПАСПОРТ**

**благоустройства территории индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения,**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Общие сведения о территории индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ неблагоустроенная)\* |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

\*Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

1. **Характеристика благоустройства**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т. д.) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.4. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев) | да/нет |  |  |
| 2.6. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.7. | Необходимо установить |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.8. | Характеристика освещения |  |  |  |
|  | количество светильников | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.9. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поруч-ней, специального оборудо-вания на детских и спортив-ных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием его размеров и границ, размещением объектов благоустройства (на \_\_\_\_\_ л.).

Дата проведения инвентаризации «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф. И. О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 2 к Порядку

проведения инвентаризации дворовых

и общественных территорий,

уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов

и земельных участков,

предоставленных для их размещения

**ПАСПОРТ**

**благоустройства населенного пункта**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование населенного пункта)

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Дворовые территории**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Количество территорий всего, из них | ед. |  |
|  | полностью благоустроенных\* | ед. |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | % |  |
| 1.3. | Количество МКД на территориях всего, из них | ед. |  |
|  | на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6. | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях |  |  |
|  | детских площадок | ед/кв. м |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | спортивных площадок | ед/кв. м |  |
|  | контейнерных площадок (выделенная) | ед/кв. м |  |

**2. Общественные территории**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Количество территорий всего, из них | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т. п.) | ед. |  |
|  | наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т. п.) | ед. |  |
|  | наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.3. | Доля благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий | % |  |
| 2.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий | тыс. чел. |  |
| 2.6. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % |  |
| 2.7. | Площадь территорий всего, из них | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т. п.) | кв. м |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8. | Площадь благоустроенных территорий всего, из них | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т. п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.10. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя |  |

**3. Территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Площадь территорий ИЖС |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3. | Доля территорий ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства территорий | % |  |

**4. Территории в собственности (пользовании) юридических лиц**

**и индивидуальных предпринимателей**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3. | Доля территорий, на которых внешний вид зданий, строений и сооружений, соответствует правилам благоустройства территорий | % |  |

\*Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

\*\*Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту не более чем за пять минут.

Дата проведения инвентаризации «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Ф. И. О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_