

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**Государственный комитет Республики Карелия**

**по развитию информационно-коммуникационных технологий**

**ПРИКАЗ**

4 июля 2012 года N 27

г. Петрозаводск

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 21 июля 2011 года № 65 «Об утверждении Положения об управлении реализацией Региональной целевой программы «Информатизация Республики Карелия на 2008-2012 годы»**

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 9 августа 2011 года № 450р-П, постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 17 апреля 2008 г. N 860-IV ЗС «О Региональной целевой программе "Информатизация Республики Карелия" на 2008-2012 годы», приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий от 21 июля 2011 года № 65 «Об утверждении Положения об управлении реализацией Региональной целевой программы «Информатизация Республики Карелия на 2008-2012 годы» следующие изменения:
2. в пунктах 2, 3 слова «отдел развития электронного правительства» в соответствующем падеже заменить словами «отдел единой службы заказчика» в соответствующем падеже;
3. приложение 1 «Целевые индикаторы и показатели результатов (единиц) Перспективный план» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Д.Р. Бураков

**Приложение № 1**

Целевые индикаторы и показатели результатов (единиц)

Перспективный план

| Наименование задачи, мероприятия | Показатели | Базовое значение (2007 год) | Значение показателя нарастающим итогом по годам | | | | | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Главный распорядитель бюджетных средств) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ***1. Обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия*** | | | | | | | | | |
| Внедрение единой системы электронного документооборота и делопроизводства (ЕСЭДД) в органах государственной власти Республики Карелия | количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота и делопроизводства | 60 | 60 | 500 | 800 | 800 | 800 | 2008 - 2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| Создание корпоративной сети передачи данных органов исполнительной власти Республики Карелия на основе оптоволоконных линий связи | количество органов исполнительной власти Республики Карелия, подключенных к корпоративной сети передачи данных | 2 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | 2008 - 2009 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| ***2. Создание единой географической информационной системы Республики Карелия (ЕГИС РК)*** | | | | | | | | | |
| Создание базовых пространственных данных (цифровая топографическая карта М 1:100000) | количество базовых пространственных данных - цифровых топографических карт (ЦТК) (в номенклатурных листах карты) | 43 | 43 | 43 | 66 | 130 | 170 | 2010 - 2012 | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| количество картографических баз данных (КБД) по объектному составу ЦТК | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Создание подсистемы ЕГИС РК «Лесной фонд Республики Карелия» | количество проектов (проектная документация) специальных ГИС | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2008 - 2012 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| количество тематических пространственных данных (цифровые информационные слои ГИС) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| количество тематических КБД | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| количество тематических разделов (подсистем) ЕГИС РК | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| количество специальных ГИС, интегрируемых в ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| количество типовых информационных услуг с использованием ГИС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Создание подсистемы ЕГИС РК «Объекты культурного наследия Республики Карелия» | количество проектов (проектная документация) специальных ГИС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008 - 2012 | Министерство культуры Республики Карелия |
| количество тематических пространственных данных (цифровые информационные слои ГИС) | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| количество тематических КБД | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| количество тематических разделов (подсистем) ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| количество специальных ГИС, интегрируемых в ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| количество типовых информационных услуг с использованием ГИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Создание подсистемы ЕГИС РК «Природные ресурсы Республики Карелия» | количество проектов (проектная документация) специальных ГИС | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2008 - 2012 | Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия |
| количество тематических пространственных данных (цифровые информационные слои ГИС) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| количество тематических КБД | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| количество тематических разделов (подсистем) ЕГИС РК | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| количество специальных ГИС, интегрируемых в ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| количество типовых информационных услуг с использованием ГИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Создание подсистемы ЕГИС РК «Инфраструктура энергетических объектов Республики Карелия» | количество проектов (проектная документация) специальных ГИС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008-2010 | Государственный комитет по энергетике и регулированию тарифов Республики Карелия |
| количество тематических пространственных данных (цифровые информационные слои ГИС) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| количество тематических КБД | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| количество тематических разделов (подсистем) ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| количество специальных ГИС, интегрируемых в ЕГИС РК | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество типовых информационных услуг с использованием ГИС | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Создание подсистемы ЕГИС РК «На карте Карелии» - республиканской системы представления в Интернет информации на базе открытых данных и системы оказания информационных услуг органам государственной власти и местного самоуправления Республики Карелия с использованием ГИС-технологий | количество проектов (проектная документация) специальных ГИС | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| количество тематических пространственных данных (цифровые информационные слои ГИС) | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 21 |
| количество тематических КБД | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 21 |
| количество тематических разделов (подсистем) ЕГИС РК | 0 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| количество специальных ГИС, интегрируемых в ЕГИС РК | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| количество типовых информационных услуг с использованием ГИС | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 |
| ***3. Развитие информационных систем планирования и мониторинга социально-экономических процессов и информатизации на территории Республики Карелия*** | | | | | | | | | |
| Создание комплексной информационной системы статистических показателей социально-экономического положения муниципальных образований и республики в целом для органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления | количество органов государственной власти Республики Карелия подключенных к системе | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2008-2012 | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| Развитие и ведение информационной системы «Реестр государственных информационных ресурсов Республики Карелия» | количество созданных и адаптированных в органах государственной власти Республики Карелия программно-технологических решений, обеспечивающих ведение Реестра информационных ресурсов | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| количество органов государственной власти Республики Карелия, подключенных к централизованной базе Реестра | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Разработка и сопровождение автоматизированной информационной системы «Мониторинг процессов информатизации в Республике Карелия» | количество республиканских органов власти, подключенных к системе мониторинга информатизации | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| количество разработанных программно-технологических решений, обеспечивающих проведение мониторинга информатизации в Республике Карелия | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| периодичность проведения и представления результатов мониторинга (раз в год) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Создание автоматизированной системы планирования градостроительной деятельности и сопровождения проектов | количество внедренных систем планирования градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2010-2012 | Министерство строительства Республики Карелия |
| Выполнение работ по планированию экономических, социальных, природных процессов | количество органов государственной власти Республики Карелия, участвующих в работах по моделированию | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2009-2012 | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| Ведение и развитие программно-информационного комплекса «Единая система учета движения алкогольной продукции» | количество подготовленных сводных отчетов по территории Республики Карелия (отчетов в год) | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2008-2012 | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| ***4. Повышение эффективности управления кадрами и профессиональным развитием государственных гражданских служащих*** | | | | | | | | | |
| Создание функциональной подсистемы электронного правительства «Управление кадрами государственной гражданской службы Республики Карелия» | количество органов государственной власти, подключенных к автоматизированной системе управления кадрами государственной гражданской службы | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2009 | Администрация Главы Республики Карелия |
| ***5. Обеспечение актуальности и своевременности информации о деятельности органов государственной власти Республики Карелия в сети Интернет, обеспечение информационной и функциональной насыщенности официального портала органов государственной власти Республики Карелия*** | | | | | | | | | |
| Развитие и сопровождение официального портала органов государственной власти Республики Карелия | рост общего объема информационных материалов на портале (% к базовому значению) | 100 | 125 | 145 | 165 | 200 | 240 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| количество информационных материалов на английском и финском языках (шт.) | 750 | 800 | 1700 | 2700 | 3800 | 5100 |
| количество информационных материалов (шт.) | 7000 | 7500 | 16000 | 26000 | 38000 | 53000 |
| ***6. Развитие систем информационно-справочной поддержки населения по вопросам получения государственных услуг, внедрение технологий электронного взаимодействия в процедуры предоставления государственных услуг населению и организациям Республики Карелия*** | | | | | | | | | |
| Создание информационной системы поддержки оказания государственных услуг гражданам и организациям на официальном портале органов государственной власти Республики Карелия | количество государственных услуг, по которым осуществляется информационная поддержка | 0 | 2 | 7 | 15 | 30 | 50 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| Развитие функциональности автоматизированной информационной системы государственного и муниципального заказа для нужд Республики Карелия (АИС ГиМЗ РК) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" | разработка программного обеспечения АИС ГиМЗ РК | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008 - 2012 | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд |
| создание программно-технического комплекса АИС ГиМЗ РК | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| создание автоматизированных рабочих мест доступа государственных и муниципальных заказчиков к АИС ГиМЗ РК | 200 | 200 | 300 | 400 | 410 | 420 |
| Разработка и внедрение электронных административных регламентов, реализуемых посредством применения информационно-коммуникационных технологий | количество разработанных и внедренных электронных административных регламентов | 0 | 1 | 5 | 20 | 25 | 30 | 2008-2012 | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| количество разработанных программно-технических решений, обеспечивающих предоставление государственных услуг населению и организациям с использованием информационно-коммуникационных технологий | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Создание интегрированной информационной среды Республики Карелия для предоставления государственных услуг населению по вопросам занятости, труда и охраны труда в соответствии с утвержденными административными регламентами органов государственной власти Республики Карелия | количество консультаций и информационных услуг по вопросам трудоустройства | 0 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 11000 | 2008-2012 | Министерство труда и занятости Республики Карелия |
| ***7. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области здравоохранения и социальной поддержки населения Республики Карелия*** | | | | | | | | | |
| Создание телемедицинской сети Республики Карелия на базе государственного учреждения здравоохранения «Республиканская больница им. В.А. Баранова» и тиражирование решений на другие учреждения здравоохранения Республики Карелия | количество созданных точек подключения медицинских учреждений к защищенной сети передачи данных | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 2008-2012 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
|
| количество муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия, имеющих точку подключения к защищенной сети передачи данных | 0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 |
| количество телемедицинских пунктов | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 |
|
| количество записей в базе данных диагностической информации – информационной основы «электронного паспорта здоровья» населения Республики Карелия | 0 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| количество современных медицинских информационных ресурсов, к которым обеспечен оперативный доступ специалистов здравоохранения | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Создание функциональной подсистемы электронного правительства Республики Карелия – подсистемы учета предоставленных лицам, имеющим право на получение социальной поддержки, льгот, пособий, дотаций, субсидий и произведенных по ним выплат (создание автоматизированной системы «Социальная карта жителя Республики Карелия») | количество созданных автоматизированных мест пользователей системы | 0 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2008-2012 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| Создание «электронного паспорта здоровья» населения Республики Карелия | количество созданных автоматизированных мест пользователей информационной системы | 0 | 51 | 111 | 156 | 246 | 331 | 2008-2012 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |