

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2012 года № 258-П

г. Петрозаводск

**О внесении изменения в постановление Правительства**

**Республики Карелия от 15 июля 2009 года № 157-П**

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность в Республике Карелия на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2009 года № 157-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 7, ст.809; 2010, № 3, ст.248; 2011, № 7, ст.1090; № 11, ст.1838; Карелия, 2012, 31 июля), следующее изменение:

Задачу 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Задача 1. Развитие инфраструктуры системы обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах Республики Карелия | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство пожарного депо в пос. Шальский Пудожского муниципального района | 2010-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество построенных пожарных депо | - | \* | \* | \* | \* | 1 |  |
| 2. | Строительство пристройки пожарного депо в пгт Лоухи Лоухского района | 2010-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество построенных объектов | - | \* | \* | \* | \* | 1 |  |
| 3. | Текущий ремонт здания, переданного для устройства новой пожарной части № 37 с. Видлица | 2011 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | \* | - | - | 1 |  |
| 4. | Строительство пожарного депо (г. Медвежьегорск) | 2011-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество построенных пожарных депо | - | - | \* | \* | \* | 1 |  |
| 5. | Текущий ремонт здания отдельного поста пожарной части № 47 в пос. Пай | 2012-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | - | \* | \* | 1 |  |
| 6. | Текущий ремонт здания отдельного поста пожарной части № 31 в пгт Повенец | 2012-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | - | \* | \* | 1 |  |
| 7. | Текущий ремонт здания отдельного поста пожарной части № 15 в дер. Шуньга | 2012-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | - | \* | \* | 1 |  |
| 8. | Текущий ремонт здания отдельного поста пожарной части № 74 в пос. Леппясюрья | 2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | - | - | \* | 1 |  |
| 9. | Текущий ремонт здания отдельного поста пожарной части № 72 в пос. Лендеры | 2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество введенных в эксплуатацию зданий пожарных депо | - | - | - | - | \* | 1 |  |
| 10. | Приобретение пожарных автомобилей, в том числе:  - пожарных автоцистерн (АЦ)  - автоцистерн-автолестниц (АЦЛ) | 2010-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество единиц | -  -  - | 2  2  - | 2  2  - | 4  3  1 | 4  3  1 | 12  10  2 |  |
| 11. | Приобретение боевой одежды и снаряжения | 2010-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество комплектов | - | 643 | 200 | 650 | 200 | 1693 |  |
| 12. | Приобретение аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания и дополнительного оборудования (маски, баллоны, легочные автоматы и т.д.) | 2010-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество единиц | - | 35 | 60 | 30 | 30 | 155 |  |
| 12.1. | Приобретение пожарных рукавов | 2011,  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество штук | - | - | 1000 | - | 500 | 1500 |  |
| 12.2. | Приобретение компрессоров для зарядки баллонов аппаратов индивидуальной защиты органов дыхания | 2011,  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество единиц | - | - | 2 | - | 2 | 4 |  |
| 12.3. | Приобретение ручных пожарных лестниц | 2011,  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество комплектов | - | - | 25 | - | 12 | 37 |  |
| 12.4. | Приобретение пенообразователя для пожарных автоцистерн | 2011,  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество тонн | - | - | 20 | - | 12 | 32 |  |
| 12.5. | Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента | 2011,  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество комплектов | - | - | 17 | - | 6 | 23 |  |
| 12.6. | Приобретение авторезины для пожарных автомобилей | 2012-2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество штук | - | - | - | 113 | 142 | 255 |  |
| 13. | Проведение капитального ремонта пожарной автотехники | 2012-  2013 | ГК РК  по ОЖ и БН | количество единиц | - | - | - | 12 | 12 | 24 | ». |

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен