

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 июля 2016 года № 542р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2017 году.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия

от 19 июля 2016 года № 542р-П

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству | | | |
| 1. | Реконструкция дорожного полотна в г. Олонце на пл. Гагарина | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог в г. Олонце:  ул. 30-летия Победы,  ул. Карла Маркса,  ул. Пушкина,  ул. Красноармейская,  ул. Ленина,  ул. Полевая | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 3. | Ремонт тротуаров в г. Олонце:  ул. 30-летия Победы,  ул. Карла Маркса,  ул. Пушкина,  ул. Свирских дивизий,  ул. Ленина,  ул. Урицкого | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 4. | Спил аварийных деревьев и прореживание зеленых насаждений в г. Олонце на берегах р. Олонка и р. Мегрега | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Обустройство городской набережной в г. Олонце вдоль ул. Свирских дивизий | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 6. | Обустройство зоны отдыха с пешеходными дорожками, ограждением, освещением, скамьями, урнами в г. Олонце:  на пересечении ул. Карла Маркса и  ул. Урицкого,  у здания по ул. Урицкого, 13а,  у братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по ул. Комсомольской | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 7. | Приобретение парковых скамеек, урн, вазонов, афишных тумб и их установка в г. Олонце | до 1 мая  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 8. | Обустройство пешеходной зоны в  г. Олонце от пл. Гагарина до  ул. Урицкого | до 1 мая  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 9. | Устройство металлических ограждений на пешеходных переходах в г. Олонце | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 10. | Замена настила и перильных ограждений деревянного пешеходного моста через р. Олонка от ул. 30-летия Победы до ул. Пролетарской в  г. Олонце | до 1 мая  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 11. | Реконструкция газонов в г. Олонце:  ул. 30-летия Победы,  ул. Ленина,  ул. Пушкина,  ул. Урицкого | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Замена опор уличного освещения в г. Олонце:  пл. Гагарина,  ул. 30-летия Победы,  ул. Карла Маркса,  ул. Пролетарская,  ул. Пушкина,  ул. Свирских дивизий,  ул. Свободы | до 1 мая  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 13. | Реконструкция объектов уличного освещения на пешеходных переходах в г. Олонце | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 14. | Благоустройство территории у братской могилы воинов и крестьян, расстрелянных в годы гражданской войны, расположенной по адресу: г. Олонец, ул. Пролетарская | до 1 мая  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 15. | Ремонт фасадов зданий с покраской стен в г. Олонце:  ул. Ленина, д. 2а,  ул. Свирских дивизий, д. 3,  ул. 30-летия Победы, д. 3, д. 7 | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |
| 16. | Окраска фасадов зданий в г. Олонце:  ул. 30-летия Победы, д. 5,  ул. Карла Маркса, д. 5, д. 14 | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого город-ского поселения  (по согласованию), управляющие компании  (по согласованию),  товарищества собственников жилья  (по согласованию) |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Изготовление баннеров и установка на фасады зданий в г. Олонце:  ул. Пролетарская, д. 3,  ул. Пушкина, д. 5, д. 9 | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого городского поселения  (по согласованию) |
| 18. | Благоустройство территории парка в г. Олонце | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 19. | Ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 20. | Ремонт здания, расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 21. | Установка окон и дверей в здании, расположенном по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 22. | Приобретение сборно-разборного сценического комплекса | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Ремонт фасада, окон и общестрои-тельные работы внутренних помеще-ний в здании муниципального бюджетного учреждения «Олонецкий Центр творчества и досуга», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 2 | до 1 июня  2017 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 24. | Капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Пролетарская, д.1а | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 25. | Капитальный ремонт фасада здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Пролетарская, д.1а | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 26. | Замена оконных и дверных блоков здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. Пролетарская, д.1а | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 27. | Покраска стен, ремонт отмостки здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 9 | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 28. | Капитальный ремонт кровли, окон здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр | до 1 октября 2016 года | администрация Олонецкого национального муниципального |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | дополнительного образования», расположенного по адресу: г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 9 |  | района  (по согласованию) |
| Культурно-массовые мероприятия | | | |
| 29. | Подготовка и проведение программы праздничных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики Карелия на территории Олонецкого национального муниципального района | до 10 июня  2017 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 30. | Привлечение граждан, организовав-ших предпринимательскую деятель-ность при финансовой поддержке органов службы занятости населения в сфере производства народных худо-жественных промыслов, к участию в мероприятиях, посвященных Дню Республики Карелия в 2017 году | до 10 июня  2017 года | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия |
| 31. | Организация и проведение выставки муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | до 10 июня  2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,  администрация Олонецкого национального муниципального района  (по согласованию) |
| 32. | Организация и проведение мероприятия «Семья – союз родных сердец» | до 10 июня  2017 года | Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Организация и проведение первенства Республики Карелия по мотоциклет-ному спорту | до 10 июня  2017 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 34. | Организация и проведение соревнований по игре кюккя | до 10 июня  2017 года | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 35. | Организация и проведение Фестиваля финно-угорских народов | до 10 июня  2017 года | Министерство Республики Карелия по вопросам нацио-нальной политики, связям с обществен-ными и религиоз-ными объедине-ниями, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, администрация Олонецкого нацио-нального муници-пального района (по согласованию) |
| Организационно-технические мероприятия | | | |
| 36. | Организационно-техническое обеспечение мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2017 году | до 10 июня 2017 года | Администрация Главы Республики Карелия, Министерство культуры Респуб-лики Карелия, администрация Олонецкого национального муниципального района (по согласованию) |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37. | Формирование программы праздничных мероприятий | до  1 октября 2016 года | Министерство культуры Республики Карелия,  администрация Олонецкого национального муниципального района (по согласованию) |
| 38. | Разработка и утверждение сценариев праздничных мероприятий | до 1 мая  2017 года | Министерство культуры Республики Карелия,  администрация Олонецкого национального муниципального района (по согласованию) |
| 39. | Подготовка предложений в списки приглашенных иностранных партнеров и глав регионов Российской Федерации | до 31 марта 2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 40. | Рассылка приглашений иностранным партнерам и главам регионов Российской Федерации | до 28 апреля  2017 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |

­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_