

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2018 года № 24-П

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Правительства

Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П

Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в государственную программу Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия»   
на 2015 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11, ст. 2029; № 12, ст. 2331; 2015, № 12, ст. 2413; 2017, № 2, ст. 184), изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Утверждена постановлением

Правительства Республики Карелия

от 20 ноября 2014 года № 341-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

ПАСПОРТ  
государственной программы Республики Карелия   
«Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики   
Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Соисполнители государственной программы | отсутствуют |
| Участники государственной программы | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;  Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;  Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство образования Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия;  Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия;  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;  Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;  Администрация Главы Республики Карелия;  Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей;  Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия;  Министерство социальной защиты Республики Карелия;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Контрольно-счетная палата Республики Карелия (по согласованию) |
| Цель государственной программы | формирование эффективной системы, стимулирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечивающей снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия при сохранении качественного и надежного энергоснабжения потребителей |
| Подпрограммы государственной программы | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия»;  подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия»;  подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период  до 2027 года» |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2015 – 2020 годы;  этапы не выделяются |
| Объем финансового обеспечения государственной программы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | | 2015 | 432107,30 | 432107,30 | 0,00 | | 2016 | 81161,00 | 81161,00 | 0,00 | | 2017 | 41742,70 | 41742,70 | 0,00 | | 2018 | 394150,00 | 28450,00 | 365700,00 | | 2019 | 494450,00 | 29850,00 | 464600,00 | | 2020 | 1963248,30 | 1128868,30 | 834380,00 | | Итого | 3406859,30 | 1742179,30 | 1664680,00 | |
| Ожидаемый конечный результат реализации государственной программы | снижение уровня энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия к 2020 году на 22,37%  по отношению к уровню 2014 года |

ПАСПОРТ  
подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |

|  |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;  Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;  Министерство здравоохранения Республики Карелия;  Министерство образования Республики Карелия;  Министерство культуры Республики Карелия;  Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия;  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия;  Министерство финансов Республики Карелия;  Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия;  Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;  Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;  Администрация Главы Республики Карелия;  Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Карелия;  Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия;  Министерство социальной защиты Республики Карелия;  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия;  Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;  Контрольно-счетная палата Республики Карелия (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | 1) создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;  2) повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов;  3) вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии;  4) повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы;  этапы не выделяются |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | | | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | | 2015 | 46906,40 | 46906,40 | 0,00 | | 2016 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | | 2017 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | | 2018 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 2019 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 2020 | 25658,30 | 25658,30 | 0,00 | | Итого | 73725,70 | 73725,70 | 0,00 | |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия до 17,7 килограмма условного топлива на тысячу рублей к 2020 году |

ПАСПОРТ  
подпрограммы 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Цели подпрограммы | обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия |
| Задачи подпрограммы | 1) развитие газовой инфраструктуры;  2) газификация муниципального жилищного фонда |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы;  этапы не выделяются |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | | 2015 | 86790,90 | 86790,90 | 0,00 | | 2016 | 80560,00 | 80560,00 | 0,00 | | 2017 | 41282,70 | 41282,70 | 0,00 | | 2018 | 394100,00 | 28400,00 | 365700,00 | | 2019 | 494400,00 | 29800,00 | 464600,00 | | 2020 | 1607680,00 | 773300,00 | 834380,00 | | Итого | 2704813,60 | 1040133,60 | 1664680,00 | |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | повышение уровня газификации территории Республики Карелия до 9,0% к 2020 году |

ПАСПОРТподпрограммы 3 «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики   
на территории Северного Приладожья Республики Карелия   
на период до 2027 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы  (далее – Программа) | «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года» |
| Решение о разработке проекта Программы Правительством Республики Карелия и одобрении концепции Программы | распоряжение Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2011 года № 631р-П |
| Решение об утверждении Программы | постановление Правительства Республики Карелия от 19 ноября 2011 года № 314-П |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Исполнители Программы | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам;  арендатор объектов теплоэнергетики, расположенных в Лахденпохском, Сортавальском, Олонецком национальном, Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия (далее – арендатор) |
| Цель Программы | обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных или проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1) разработка технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения;  2) реконструкция, техническое перевооружение и строительство новых объектов теплоэнергетики, являющихся собственностью Республики Карелия;  3) разработка и внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением, внедрение инновационных технологий в системах теплоснабжения |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2027 годы |
| Источники финансирования Программы | собственные и (или) привлеченные средства  арендатора, формируемые в том числе за счет  субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия в целях возмещения затрат арендатора в связи с выполнением работ |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия:  осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы;  составляет ежеквартальный отчет о результатах реализации мероприятий Программы и направляет его в Правительство Республики Карелия;  ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы, подготавливает доклад о выполнении Программы |

**Приоритеты и цели государственной политики**

**в соответствующей сфере социально-экономического**

**развития Республики Карелия, основные цели и**

**задачи государственной программы**

Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России под руководством Президента Российской Федерации определила энергоэффективность как первый из пяти приоритетов технологической модернизации, которые будут контролироваться непосредственно им. Это направление является системообразующим.

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» определены основные меры, направленные на обеспечение повышения энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, с целью достижения снижения энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, также ставит задачу снижения энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем   
на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Приоритеты и цели региональной политики по развитию энергетики и повышению энергоэффективности определены в таких стратегических программных документах, как:

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;

Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, одобренная распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 октября 2012 года № 658р-П;

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС;

Региональная стратегия развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011 – 2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 октября 2009 года   
№ 405р-П;

Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013 – 2020 годы, одобренные распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 января 2014 года № 4р-П.

Энергоемкость производства товаров и услуг в республике, как и в целом по России, в 1,5 – 2 раза, а по отдельным позициям – и более, превышает соответствующие показатели для индустриально развитых стран. Высокая энергоемкость экономики Карелии обусловлена сложившейся структурой и недостаточной эффективностью технологий, неразвитостью рыночных механизмов энергосбережения, значительным объемом устаревшего энерготехнологического оборудования. Высокая энергоемкость производственных отраслей республики при высокой цене на привозные энергоносители приводит к увеличению себестоимости и снижению конкурентоспособности продукции. Устранение этих причин является основой повышения энергоэффективности в республике.

Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия»   
на 2015 – 2020 годы (далее – государственная программа) базируется на положениях государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321, и ее основным показателем является ежегодное сокращение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия не менее чем на 3 процента.

Целью государственной программы является формирование эффективной системы, стимулирующей энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечивающей снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия при сохранении качественного и надежного энергоснабжения потребителей.

Цель достигается за счет решения следующих задач:

Задача 1. Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ключевым элементом при формировании эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является величина привлеченных инвестиций. Отсутствие необходимых инвестиционных ресурсов представляется наиболее серьезным фактором, ограничивающим устойчивое развитие энергоэффективности; бюджетное финансирование энергоэффективности, несмотря на его прогнозную экономическую привлекательность и имеющиеся возможности, в настоящее время используется слабо.

Большая часть энергопотребителей не располагает ресурсными возможностями и средствами для финансирования разработки и внедрения энергосберегающих мероприятий. В связи со специфическими особенностями реализации энергосберегающих проектов (большие сроки окупаемости, риски, связанные с определением потенциала энергосбережения, и прочее) приток инвестиционных ресурсов в сферу энергосбережения весьма ограничен.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года целью проводимой Правительством Республики Карелия инвестиционной политики в период 2010 – 2020 годов будет создание условий для привлечения инвестиций в модернизацию экономики.

Достижение поставленной цели предусматривается за счет решения задачи 1 подпрограммы 1 – создания условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Создание правовых, организационно-управленческих, финансовых, материально-технических условий, формирование стимулирующей ценовой, налоговой политики и прочих мер государственного регулирования позволит повысить привлекательность региона для привлечения внебюджетных средств для реализации крупных инвестиционных проектов модернизации, реконструкции, технического перевооружения источников энергоснабжения Республики Карелия, а внедрение энергосберегающих технологий при реализации инвестиционных проектов поможет повысить конкурентоспособность продукции, снизить издержки, обеспечить устойчивость развития топливно-энергетического комплекса республики, улучшить экологическую ситуацию, снизить энергоемкость валового регионального продукта Республики Карелия.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года основной целью развития энергетической инфраструктуры является обеспечение надежного энергоснабжения на всей территории республики.

Достижение поставленной цели предусматривается за счет решения задачи 3 подпрограммы 1 – вовлечения в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии, реализация мероприятий которой позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечит дополнительную мощность, как вырабатываемую собственными источниками, так и получаемую из смежных энергосистем, для развития экономики республики. Тем не менее дефицитный баланс электроэнергии в предстоящий период сохранится.

Задача 2. Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия.

Стратегическими направлениями в экономической политике, проводимой Правительством Республики Карелия, являются газоснабжение и газификация республики.

Основными задачами в области газификации в республике являются:

улучшение социально-экономических условий жизни населения, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для развития экономики с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

перевод систем газораспределения населенных пунктов со сжиженного на природный газ;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Реализация мероприятий, направленных на решение указанной задачи государственной программы, позволит значительно улучшить социально-экономические условия жизни населения республики, повысить уровень благоустройства жилья, в том числе существенно сократить расходы населения на оплату коммунальных услуг при сохранении (улучшении) качества предоставляемых коммунальных услуг.

Задача 3. Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья Республики Карелия, с одновременным снижением издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия приведено в приложении 3 к государственной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы представлены в приложении 4 к государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований приведены в приложении 5 к государственной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 1 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | к государственной программе | | | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,**  **долгосрочных целевых программ и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | | Наименование цели (задачи) | | Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) | | Единица изме-рения | | Значения индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | | | Отношение значение показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.1. | | Цель. Формирование эффективной системы, стимулирующей энерго-сбережение и повышение энергоэффективности и обеспечивающей сниже-ние энергоемкости вало-вого регионального продукта Республики Карелия при сохранении качественного и надеж-ного энергоснабжения потребителей | | уровень энергоемкости валового регионального продукта Республики Карелия | | процен-  тов к  2014 году | | 98,68 | | 97,81 | | 96,49 | | 96,05 | | 85,96 | | 79,39 | | 77,63 | 0,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.1. | Цель. Формирование эффективной региональ-ной системы управления реализацией государст-венной политики в области энергосбереже-ния и повышения энерге-тической эффективности | энергоем-кость валового региональ-ного продукта Республики Карелия | килограм-мов условного топлива на тысячу рублей | 22,5 | 22,3 | 22 | 21,9 | 19,6 | 18,1 | 17,7 | 0,79 |
| 1.1.1.1.1. | Задача 1. Создание условий, стимулирую-щих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области  энергосбережения и повышения энергоэффективности | объем инвес-тиционных вложений в рамках инвес-тиционных программ организаций теплоснаб-жения (нарастаю-щим итогом) | миллионов рублей | 0 | 80 | 238 | 282,66 | 317,66 | 385,29 | 452,29 | Х |
| 1.1.1.1.2. | объем инвес-тиционных вложений в рамках инвес-тиционных программ организаций электроснаб-жения (нарастающим итогом) | миллионов рублей | 2,62 | 46,39 | 271,72 | 516,36 | 668,36 | 731,27 | 781,38 | 298,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.1.3. |  | оснащенность органов госу-дарственной власти Респуб-лики Карелия и их подведомст-венных учреж-дений, органов местного само-управления в Республике Карелия и муниципаль-ных учреж-дений прибо-рами учета потребляемых энергоресурсов | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.1.1.4. |  | оснащенность многоквартир-ных домов коллективными приборами учета потреб-ляемых энерго-ресурсов (хо-лодная вода) | процен-тов | 48,79 | 57,79 | 66,79 | 75,79 | 84,79 | 93,79 | 100 | 2,05 |
| 1.1.1.1.5. | оснащенность многоквартир-ных домов коллективными приборами | процен-тов | 43,15 | 48,15 | 53,15 | 58,15 | 63,15 | 68,15 | 73,15 | 1,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | учета потреб-ляемых энерго-ресурсов (горя-чая вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6. |  | оснащенность многоквартир-ных домов коллективными приборами учета потреб-ляемых энерго-ресурсов (теп-ловая энергия) | процен-тов | 51,06 | 56,06 | 61,06 | 66,06 | 71,06 | 76,06 | 81,06 | 1,59 |
| 1.1.1.1.7. | оснащенность многоквартир-ных домов коллективными приборами учета потреб-ляемых энерго-ресурсов (электрическая энергия) | процен-тов | 48,24 | 58,24 | 68,24 | 78,24 | 88,24 | 98,24 | 100 | 2,07 |
| 1.1.1.1.8. |  | оснащенность многоквартир-ных домов коллективными приборами учета потреб-ляемых энерго-ресурсов (газ) | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.1.9. |  | доля плановых проверок лиц, осуществляющих управление многоквартир-ными домами, в процессе прове-дения которых выполняется контроль за соблюдением такими лицами требований законодательства об установке коллективных приборов учета | процен-тов | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,60 |
| 1.1.1.1.10. | доля плановых проверок лиц, осуществляющих управление многоквартир-ными домами, в процессе прове-дения которых выполняется контроль за соблюдением такими лицами требований законодательства о выполнении | процен-тов | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | обязательных мероприятий в области энерго-сбережения и повышения энергоэффектив-ности в отноше-нии общего имущества в многоквартир-ном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11. |  | доля поселений, в которых разра-ботаны схемы теплоснабжения, в общем числе поселений, в отношении кото-рых установлена обязанность по разработке схем теплоснабжения | процен-тов | 64,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,54 |
| 1.1.1.2.1. | Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов | количество энергосервисных контрактов | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | Х |
| 1.1.1.2.2. | экономия тепло-вой энергии в государственном секторе (нарас-тающим итогом) | гигака-лорий | 1667,6 | 1692,11 | 52088,73 | 52609,62 | 53135,7 | 53667,07 | 54203,74 | 32,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.2.3. |  | экономия электрической энергии в госу-дарственном секторе (нарас-тающим итогом) | тысяч кило-ватт-часов | 442,23 | 449,04 | 3772,24 | 3809,9 | 3848,06 | 3886,54 | 3925,4 | 8,88 |
| 1.1.1.2.4. | экономия электрической энергии (нарас-тающим итогом) | тысяч кило-ватт-часов | 0 | 18250,5 | 30123,82 | 42815,28 | 42815,28 | 42815,28 | 42815,28 | Х |
| 1.1.1.2.5. | величина сниже-ния потребления топлива | тонн услов-ного топлива | 0 | 61,4 | 76,6 | 358 | 75,74 | 440,26 | 48 | Х |
| 1.1.1.2.6. | количество построенных объектов тепло-снабжения, расположенных в пос. Поросо-зеро Суоярв-ского района | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 1.1.1.2.7. | количество построенных (реконструиро-ванных) объек-тов теплоснаб-жения в рамках заключенных концессионных соглашений (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 14 | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.3.1. | Задача 3. Вовлечение в топливно-энергети-ческий баланс возобновляемых источников энергии | суммарная мощ-ность вводимых в эксплуатацию источников генерации, работающих на возобновляемом источнике энергии (вода) | мегаватт | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 24,9 | 0 | 0 | Х |
| 1.1.1.4.1. | Задача 4. Повышение информированности населения о деятель-ности в области энергосбережения и повышения энерго-эффективности | доля подключен-ных к региональ-ной информа-ционной системе в области энер-госбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы из общего числа подлежащих подключению | процен-тов | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 1.1.1.4.2. |  | количество публикуемых материалов о деятельности в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.4.3. |  | количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий по энергосбереже-нию и повыше-нию энергетиче-ской эффектив-ности | единиц | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 60 | 1,4 |
| 1.1.1.4.4. | количество обученных специалистов, ответственных за энергосбере-жение и повы-шение энерго-эффективности (нарастающим итогом) | человек | 80 | 124 | 170 | 218 | 268 | 318 | 368 | 4,6 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия»** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.0.1. | Цель. Обеспечение надежного газоснаб-жения потребителей на территории Республики Карелия  и повышение уровня газификации террито-рии Республики Карелия | уровень газификации территории Республики Карелия | процен-тов | 4,4 | 4,5 | 5 | 7,03 | 7,66 | 8,3 | 8,94 | 2,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1.1.1. | Задача 1.  Развитие газовой инфраструктуры | количество построенных газопроводов-отводов и газо-распределитель-ных станций, межпоселковых газопроводов (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| 1.2.1.1.2. | протяженность построенных распределитель-ных сетей (нарастающим итогом) | кило-метров | 230 | 245 | 260 | 271,86 | 337,0 | 440,0 | 455,0 | 1,98 |
| 1.2.1.1.3. | количество газифицирован-ных населенных пунктов | единиц | 12 | 18 | 38 | 0 | 6 | 7 | 2 | Х |
| 1.2.1.1.4. | протяженность построенных газопроводов среднего давле-ния для энерге-тического обеспе-чения завода по производству товарной целлю-лозы, таможен-ного терминала  и освоения | кило-метров | 0 | 0 | 11,7 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | минерально-сырьевых ресур-сов (нарастаю-щим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5. |  | количество построенных газовых котельных | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Х |
| 1.2.1.2.1. | Задача 2. Газификация муниципального жилищного фонда | количество квар-тир, переведен-ных на природ-ный газ (нарас-тающим итогом) | единиц | 17616 | 18304 | 19976 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 3 «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года»** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.0.1. | Цель. Обеспечение надежного и качест-венного теплоснабже-ния потребителей, расположенных или проживающих в районах Северного Приладожья Респуб-лики Карелия, с одно-временным сниже-нием издержек при производстве и передаче тепловой энергии потребителям | общее количе-ство технологи-ческих наруше-ний на тепловых сетях | единиц | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.1.1. | Задача 1.  Разработка техниче-ских решений по комплексному разви-тию и повышению энергетической эффек-тивности систем теплоснабжения | количество закрываемых нерентабельных объектов тепло-снабжения | объек-тов | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
| 1.3.1.2.1. | Задача 2. Реконструкция, техни-ческое перевооруже-ние и строительство новых объектов теплоэнергетики, являющихся собствен-ностью Республики Карелия | количество построенных (реконструиро-ванных) объек-тов теплоснаб-жения | объек-тов | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| 1.3.1.2.2. | протяженность построенных тепловых сетей | кило-метров | 90,3 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| 1.3.1.3.1. | Задача 3.  Разработка и внедре-ние автоматизирован-ной системы управле-ния теплоснабжением, внедрение иннова-ционных технологий  в системах теплоснаб-жения | средний коэффи-циент полезного действия тепло-источников | процен-тов | 81,5 | 87,1 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  | | |  |  | к государственной программе | | | |
| **Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) государственной программы** | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  |  |  | |  | |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | | Исполнитель основного мероприятия | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат по итогам реализации государственной программы | | Информация  о приоритетно-сти основного мероприятия\* |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия»** | | | | | | | | | | |
| 1.1.0.0.0. | Цель. Формирование эффективной региональной системы управления реализацией государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.0. | Задача 1. Создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в отрасль и реализацию проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Содействие в разработке технических решений по комплексному развитию и повышению энергетической эффективности систем энергоснабжения | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | | 2020 | | увеличение доли ежегодного объема финансирования подпрограммы за счет средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования государственной программы к 2020 году  до 100 процентов | | 4 |
| 1.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Управление реализацией подпрограммы в целях исполнения федерального законодательства | | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | | 2020 | | выполнение требований федерального законодательства | | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2.0.0. | Задача 2. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов | | | | | |
| 1.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия, Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей, Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Контрольно-счетная палата Республики Карелия (по согласованию), Министерство здравоохранения | 2015 | 2020 | обеспечение достижения экономии тепловой энергии в государственном секторе до 54 203,74 Гкал к 2020 году, обеспечение достижения экономии электрической энергии в государственном секторе  до 3 925,4 тыс. кВт. ч к 2020 году, обеспечение экономии электрической энергии до 42 815,28 тыс. кВт. ч  к 2017 году; снижение потребления топлива до 1 060,01 т у.т. к 2020 году, ввод новых объектов теплоснабжения суммарной мощностью 10 МВт  в пос. Поросозеро Суоярвского района и в пос. Боровой Калевальского района с закрытием нерентабельных котельных  к 2017 году | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |  |  |  |  |
| 1.1.3.0.0. | Задача 3. Вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии | | | | | |
| 1.1.3.1.0. | Основное мероприятие. Реконструкция и возведение гидроэлектростанций на территории Республики Карелия (в том числе малых) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2018 | обеспечение ввода новых источников генерации суммарной мощностью 50,3 МВт с выработкой более  202 млн. кВт.ч электроэнергии в год | 4 |
| 1.1.4.0.0. | Задача 4. Повышение информированности населения о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | | | | | |
| 1.1.4.1.0. | Основное мероприятие. Развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 2015 | 2020 | увеличение доли подключенных к региональной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности пользователей системы в общем числе подлежащих подключению до 100 процентов  к 2020 году | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.4.2.0. | Основное мероприятие. Организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских материалов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение количества публикуемых материалов о деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности  до 20 к 2020 году | 4 |
| 1.1.4.3.0. | Основное мероприятие. Содействие в организации выставочных и обучающих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и участие в них | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение количества участников выставочных мероприятий до 60  к 2020 году, увеличение количества обученных специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности,  до 368 человек к 2020 году | 4 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия»** | | | | | | |
| 2.1.0.0.0. | Цель. Обеспечение надежного газоснабжения потребителей на территории Республики Карелия и повышение уровня газификации территории Республики Карелия | | | | | |
| 2.1.1.0.0. | Задача 1. Развитие газовой инфраструктуры | | | | | |
| 2.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2017 | увеличение количества построенных объектов до 8 единиц к 2017 году | 4 |
| 2.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов распределительных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2020 | увеличение протяженности построенных распределительных сетей до 690 км к 2020 году, повышение уровня газификации территории Республики Карелия  до 9 процентов к 2020 году, увеличение количества газифициро-ванных населенных пунктов  до 324 единиц | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.1.3.0. | Основное мероприятие. Строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2016 | увеличение протяженности построенных газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения до 11,7 км к 2016 году | 4 |
| 2.1.2.0.0. | Задача 2. Газификация муниципального жилищного фонда | | | | | |
| 2.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Перевод жилищного фонда на природный газ | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2015 | 2016 | увеличение количества квартир, переведенных на природный газ,  до 19 976 к 2016 году | 4 |
| \*Примечание:  1 – основное мероприятие реализуется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации;  2 – основное мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»;  3 – основное мероприятие реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета;  4 – иное основное мероприятие. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к государственной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа  Республики Карелия | «Энерго-сбережение, энергоэффек-тивность и развитие энергетики Республики Карелия» | всего | Х | Х | Х | Х | 432 107,30 | 81 161,0 | 12 734,40 | 28 450,0 | 29 850,0 | 1 128 868,3 |
| Министерство здравоохране-ния Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| Министерство образования Республики Карелия | 801 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,50 |
| Министерство культуры Республики Карелия | 802 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | Х | Х | Х | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство экономиче-ского развития и промышлен-ности Республики Карелия | 804 | Х | Х | Х | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | Х | Х | Х | 110,90 | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министер-стерство имуществен-ных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | Х | Х | Х | 5,00 | 164,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государствен-ный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-ности и безопасности населения | 810 | Х | Х | Х | 250,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 431 597,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 28 400,00 | 29 800,00 | 1 125 839,80 |
| Государствен-ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 812 | Х | Х | Х | 3,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 6,00 |
| Контрольно-счетная палата Республики Карелия | 830 | Х | Х | Х | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | всего | Х | Х | Х | Х | 46 906,40 | 601,00 | 410,00 | 50,00 | 50,00 | 27 803,30 |
| Министерство здравоохране-ния Республики Карелия | 800 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| Министерство образования Республики Карелия | 801 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,50 |
| Министерство культуры Республики Карелия | 802 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | Х | Х | Х | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Министерство экономиче-ского развития и промышлен-ности Республики Карелия | 804 | Х | Х | Х | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство финансов Республики Карелия | 805 | Х | Х | Х | 110,90 | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министер-стерство имуществен-ных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | Х | Х | Х | 5,00 | 164,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государствен-ный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-ности и безопасности населения | 810 | Х | Х | Х | 250,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 46 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 629,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Государствен-ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 812 | Х | Х | Х | 3,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 6,00 |
| Контрольно-счетная палата Республики Карелия | 830 | Х | Х | Х | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2.1.0 | строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энерго-сберегающих технологий | Министерство здравоохра-нения Республики Карелия | 800 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| Министерство образования Республики Карелия | 801 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,50 |
| Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство экономиче-ского развития и промышлен-ности Республики Карелия | 804 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Министерство финансов Республики Карелия | 805 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 110,90 | 105,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министер-стерство имуществен-ных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 5,00 | 164,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государствен-ный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятель-ности и безопасности населения | 810 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 250,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05 02 | 18 2 01 90400 | 410 | 46 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 629,80 |
| Государствен-ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 812 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Контрольно-счетная палата Республики Карелия | 830 | 01 13 | 18 1 01 74500 | 244 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1.1.4.1.0 | развитие региональной информацион-ной системы в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности | Государствен-ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 812 | 05 02 | 18 1 9040 | 410 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | всего | Х | Х | Х | Х | 86 790,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 28 400,00 | 29 800,00 | 773 300,00 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 86 790,50 | 80 560,00 | 12 324,40 | 28 400,00 | 29 800,00 | 773 300,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.2.0 | строительство газопроводов распределитель-ных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05 02 | 18 2 01 90400 | 410 | 80 950,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 28 400,00 | 29 800,00 | 773 300,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.3.0 | строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | Х | Х | Х | 5 840,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | минерально-сырьевых ресурсов, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года» | всего | Х | Х | Х | Х | 298 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 910,00 |
| государствен-ный заказчик-координатор – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05 02 | 506546 | 810 | 298 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 910,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | к государственной программе | | |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансового обеспечения | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Республики Карелия | «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» | всего | | 4 284 667,00 | 2 802 824,90 | 302 033,40 | 662 566,20 | 699 302,70 | 2 156 907,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 432 107,30 | 81 161,00 | 12 734,40 | 28 450,00 | 29 850,00 | 1 128 868,30 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из феде-рального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 700,00 | 464 600,00 | 834 380,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 3 822 559,70 | 2 698 663,90 | 289 299,00 | 268 416,20 | 204 852,70 | 193 658,70 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия» | всего | | 1 735 466,10 | 2 698 264,90 | 289 709,00 | 268 466,20 | 204 902,70 | 219 317,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 46 906,40 | 601,00 | 410,00 | 50,00 | 50,00 | 25 658,30 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 1 688 559,70 | 2 697 663,90 | 289 299,00 | 268 416,20 | 204 852,70 | 193 658,70 |
| Основное мероприятие 1.1.2.1.0 | строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий | всего | | 173 296,90 | 383 931,00 | 289 709,00 | 268 466,20 | 204 902,70 | 217 081,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 46 902,90 | 601,00 | 410,00 | 50,00 | 50,00 | 25 652,30 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 126 394,00 | 383 330,00 | 289 299,00 | 268 416,20 | 204 852,70 | 191 428,70 |
| Основное мероприятие 1.1.3.1.0 | реконструкция и возведение гидроэлектростанций на территории Республики Карелии (в том числе малых) | всего | | 1 560 619,30 | 2 312 576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 1 560 619,30 | 2 312 576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4.1.0 | развитие региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4.3.0 | содействие в организации выставочных и обучающих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | | 1 546,40 | 1 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 1 546,40 | 1 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | всего | | 86 790,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 394 100,00 | 494 400,00 | 1 607 680,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 86 790,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 28 400,00 | 29 800,00 | 773 300,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 700,00 | 464 600,00 | 834 380,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов | всего | | 2 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 2 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.2.0 | строительство газопроводов распределительных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | | 80 950,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 80 950,90 | 80 560,00 | 12 324,40 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1.3.0 | строительство газопроводов среднего давления для энергетического обеспечения завода по производству товарной целлюлозы, таможенного терминала и освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | | 5 840,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 5 840,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| юридические лица | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1.2.1.0 | перевод на природный газ жилищного фонда | всего | | 30 000,00 | 24 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| бюджеты муниципальных образований | | 30 000,00 | 24 000,00 | Х | Х | Х | Х |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| юридические лица | | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 | «Долгосрочная целевая программа «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период  до 2027 года» | всего | | 298 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 910,00 |
| бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федераль-ных средств | 298 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 910,00 |
| средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | Приложение 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | к государственной программе | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателей, годы | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
|
| **Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Петрозаводский городской округ | количество квартир, переведенных на природный газ  (нараста-ющим итогом), единиц | 13 486 | | 13 554 | | 14 896 | | Х | | Х | | Х | Х |
| 2. | Кондопожский муниципальный район | 2 490 | | 2 790 | | 2 790 | | Х | | Х | | Х | Х |
| 3. | Прионежский муниципальный район | 1 640 | | 1 640 | | 1 640 | | Х | | Х | | Х | Х |
| 4. | Олонецкий национальный муниципальный район | - | | 320 | | 650 | | Х | | Х | | Х | Х |
| 5. | Питкярантский муниципальный район | - | | - | | - | | Х | | Х | | Х | Х |
| 6. | Лахденпохский муниципальный район | - | | - | | - | | Х | | Х | | Х | Х |
| 7. | Сортавальский муниципальный район | - | | - | | - | | Х | | Х | | Х | Х |
|  | **Всего** | **17 616** | | **18 304** | | **19 976** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | ». |

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков