

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 июля 2019 года № 543р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации на территории Республики Карелия федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» утвердить прилагаемую региональную программу Республики Карелия
«Повышение качества водоснабжения на территории Республики Карелия
на 2019 – 2024 годы».

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утверждена распоряжением Правительства Республики Карелия

от 31 июля 2019 года № 543р-П

**Региональная программа
Республики Карелия «Повышение качества водоснабжения
на территории Республики Карелия на 2019 – 2024 годы»**

Паспорт

региональной программы Республики Карелия

«Повышение качества водоснабжения на территории

Республики Карелия на 2019 – 2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование региональной программы | региональная программа Республики Карелия «Повышение качества водоснабжения на территории Республики Карелия на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа) |
| Цели Программы | 1) обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» 84,8%;2) обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «доля городского населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» 74,4% |
| Задача Программы | повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности  | увеличение доли населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия до 84,8%;увеличение доли городского населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водойобеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия до 74,4% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Программы  | Год | Всего(тыс. руб.) | В том числе |
| федераль-ный бюджет (тыс. руб.) | бюджет Республики Карелия (тыс. руб.) | местный бюджет (тыс. руб.) |
| 201920202021202220232024 | 87 823,6 130 990,7216 010,9327 233,2379 733,4244 676,0 | 43 033,7100 722,4213 850,8323 993,2376 963,9242 253,5 | 37 132,126 865,52160,13240,03769,52422,5 | 4973,83402,80,00,00,00,0 |
| Итого | 1 388 843,8 | 1 300 817,5 | 75 589,7 | 12 436,6\* |
| Ответственный исполнитель | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Участники Программы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию);органы местного самоуправления (по согласованию):администрация Кемского муниципального района,администрация Пряжинского национального муниципального района,администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»,администрация Сегежского городского поселения,администрация Калевальского муниципального района,администрация Пудожского муниципального района,администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район»,администрация муниципального образования «Суоярвский район» |

\* С учетом расходов на разработку проектной документации в предыдущие периоды за счет средств бюджета Сортавальского городского поселения в размере 4060,0 тыс. рублей.

 **I. Общая характеристика состояния водоснабжения на территории Республики Карелия**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере водоснабжения определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 19 апреля 2018 года № 621-VI ЗС.

Важным направлением социально-экономического развития Республики Карелия является обеспечение чистой питьевой водой населения посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

О сложной ситуации в сфере питьевого водоснабжения свидетельствует сводный отчет Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения и водоподготовки в разрезе муниципальных образований в Республике Карелия, участвующих в региональном проекте, включающий информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.

По результатам оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения в 2018 году, в Республике Карелия питьевым водоснабжением обеспечено 550 352 человека (88,4%) при численности населения 622 484 человека, из них городское население – 496 019 человек (90,1%) и сельское население – 54 333 человека (9,9%). При этом качественной водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 468 959 человек (75,0%).

В 2018 году централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществлялось из 158 источников водоснабжения, из которых
79 (50,0%) – поверхностные и 79 (50,0%) – подземные.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды в республике являются:

отсутствие водопроводных очистных сооружений и неэффективные (старые) технологии водоочистки;

факторы природного характера;

отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений;

высокий амортизационный и физический износ сетей и объектов водоснабжения на территории республики.

Показатель «доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» ниже 70% в следующих районах: Беломорском, Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском, Калевальском.

**II. Цели, задача и показатели Программы**

Цели Программы:

обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» 84,8%;

обеспечение к 2024 году достижения значения показателя «доля городского населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» 74,4%.

Задача Программы: повышение качества питьевой воды посредством строительства, реконструкции (модернизации) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели эффективности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели эффективности

(процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение показателя на 31.12.2017 | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля населения Респуб-лики Карелия, обеспечен-ного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия | 75,0 | 75,0 | 75,3 | 76,1 | 77,7 | 80,2 | 84,8 |
| 2. | Доля городского населе-ния Республики Карелия, обеспеченного качествен-ной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия | 65,8 | 65,8 | 66,1 | 66,8 | 68,2 | 70,4 | 74,4 |

**III. Мероприятия Программы**

В рамках реализации Программы запланированы строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

Планируется провести мероприятия в следующих населенных пунктах, внесенных в план-график, в которых показатель «доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Республики Карелия» ниже 70%: г. Сортавала, г. Пудож, пгт Калевала,
г. Сегежа, г. Беломорск, г. Суоярви, г. Кемь, пос. Матросы.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика объектов Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Этапы реализации Программы представлены в приложении 2 к Программе.

**IV. Финансовое обеспечение Программы**

Всего на реализацию мероприятий Программы будет выделено 1 388 843,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 300 817,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Республики Карелия – 75 589,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 12 436,6 тыс. рублей.

Привлечение внебюджетных источников не предусмотрено.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 3 к Программе.

**V. Бюджетная эффективность Программы**

Показатель бюджетной эффективности реализации мероприятий по модернизации объекта (Е) определяется по следующей формуле:

$E= \frac{V}{P}$, где:

V – объем финансирования из федерального бюджета, тыс. рублей;

P – доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на территории муниципального образования, в общей численности населения муниципального образования, процентов.

Показатели бюджетной эффективности реализации мероприятий по модернизации объекта представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели бюджетной реализации мероприятий
по модернизации объекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | V, тыс. руб. | Р, процентов | Е, тыс. руб. |
| 1. | Водопроводная очистная станция, производительностью 8500 м3/сут., по адресу: г. Сортавала, пер. Фабричный | 143 756,1 | 1,87 | 76 877,4 |
| 2. | Реконструкция водоочистных сооружений, расположенных на ул. Пушкинская и ул. Щуркина города Беломорска Республики Карелия | 298 970,1 | 2,03 | 147 464,2 |
| 3. | Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Кеми | 289 203,8 | 2,41 | 119 754,3 |
| 4. | Строительство водозабора, водопроводных очистных сооружений и водопроводных сетей, г. Суоярви | 198 000,0 | 1,97 | 100 440,9 |
| 5. | Реконструкция водоочистных сооружений в пгт Калевала | 50 600,0 | 0,50 | 100 416,9 |
| 6. | Реконструкция артезианской скважины с водоколонкой в пос. Матросы | 25 740,0 | 0,27 | 94 146,1 |
| 7. | Строительство водопроводных очистных сооружений, г. Сегежа | 227 425,4 | 6,76 | 33 635,3 |
| 8. | Строительство водопроводных очистных сооружений, г. Пудож | 67 122,1 | 3,55 | 18 904,9 |
|  | Итого | 1 300 817,5 | 19,36 | 694 640,0 |

**VI. Ожидаемые общие конечные результаты реализации Программы**

В результате проведения мероприятий Программы планируется достичь прироста численности населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию в количестве
61 003 человек; прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию в общей численности населения Республики Карелия составит 9,8%.

Дополнительные сведения, а именно динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Программы представлены в приложении 4 к Программе.